**Ведомственная целевая программа**

**«Городская инвестиционная программа**

**г.Владикавказа на 2015 год»**

г.Владикавказ 2015 г.

**ПАСПОРТ**

ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2015 год»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2015 год» |
|  |  |
|  |  |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
|  |  |
|  |  |
| Заказчик программы | Администрация местного самоуправления города Владикавказа |
|  |  |
|  |  |
| Руководитель программы | Начальник управления по строительству администрации местного самоуправления г.Владикавказа Цгоев К.Д. |
|  |  |
|  |  |
| Разработчик программы | Управление по строительству администрации местного самоуправления города Владикавказа |
|  |  |
|  |  |
| Цель программы | Улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа. |
|  |  |
|  |  |
| Основные задачи программы | Строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально - технической базы объектов социальной сферы. |
|  |  |
|  |  |
| Целевые показатели и индикаторы программы | Завершить строительство жилого дома;  приступить к строительству детского сада; отремонтировать 15 школ и 2 детских садов;  завершить благоустройство спортивно-оздоровительного центра;  построить бассейн;  отремонтировать одно административное здание. |
|  |  |
|  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 год |
|  |  |
|  |  |
| Участники (исполнители) основных мероприятии программы | Управление по строительству администрации местного самоуправления города Владикавказа |
|  |  |
|  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 484814,46 тыс. руб.  Источник финансирования- бюджет г.Владикавказа |
|  |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Обеспечение граждан, проживающих в  жилищном фонде, признанном аварийным и  подлежащим сносу, благоустроенным жильем;  повышение социально-экономической |
|  | эффективности функционирования системы  образования;  обеспечение детей общедоступным и качественным образованием;  улучшение условий культурного досуга жителей г.Владикавказа;  увеличение количества занимающихся  физической культурой и спортом;  увеличение количества спортивно-развлекательных мероприятий и активизация населения для участия в массовых мероприятиях;  увеличение числа сторонников здорового  образа жизни. |

**1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Ведомственная целевая программа «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2015 год» формируется ежегодно, исходя из выделенных средств из бюджета г.Владикавказа, и основывается на потребностях жителей города Владикавказа для оказания всех видов социальной поддержки граждан.

**2. Цели и задачи Программы**

Целью программы является улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа в результате реализации городской инвестиционной программы.

Основные задачи: строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально - технической базы объектов социальной сферы.

**3.Сроки и этапы реализации программы**

Программа реализуется в один этап в течение 2015 года.

**4. Перечень мероприятий программы**

Перечень мероприятий программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, указан в приложениях № 1 и № 2 к настоящей программе.

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Общий объем ассигнований на реализацию программы составляет 484814,46 тыс.руб. Источник финансирования программы - бюджет г.Владикавказа.

**6. Ожидаемые результаты реализации программы**

Реализация программы позволит:

1). Освоить 139 555,00 тыс.руб. на жилищное строительство, результат которой обеспечит:

выполнение государственных обязательств по переселению граждан из жилых помещений, признанных аварийными;

обеспечение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу, благоустроенным жильем;

повышение качества жизни путем удовлетворения спроса населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, на жилье, отвечающее современным техническим и экологическим требованиям;

снижение доли населения, проживающего в аварийном жилищном фонде.

2) Отремонтировать 55 школ и 2 детских садов, что сократит очередность на устройство детей в ДОУ г.Владикавказа, повысит социально-экономическую эффективность функционирования системы образования и обеспечит детей общедоступным и качественным образованием.

3) Обеспечить надежную работу сетей дворового и уличного освещения

**7. Механизм реализации программы**

Механизм реализации программы включает в себя строительство, ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы. Результатом реализации программы является ввод объектов в эксплуатацию.

Общая координация хода реализации программы осуществляется заказчиком программы.

Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель программы совместно с разработчиком программы.

Исполнитель программы представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении городской инвестиционной программы.

**8. Оценка эффективности реализации программы**

Реализация программы позволит обеспечить стабильно социально-экономический, культурный и оздоровительный уровень жизни граждан г.Владикавказа.

Под оценкой эффективности понимается соотношение фактических и планируемых результатов Программы.

Бюджетная эффективность программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.

**9. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации**

Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком – администрацией местного самоуправления г.Владикавказа.

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизмов ее реализации.

В рамках программы предусмотрены следующие контрольные мероприятия:

- ежеквартальное представление отчетов о ходе выполнения программы в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики РСО-Алания;

- представление главе АМС г.Владикавказа до 20 марта 2016 года информации о ходе реализации программы в 2015 году.

И.о.начальника Управления В.Боранов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к ведомственной целевой |
|  |  |  |  |  |  |  |  | программе "Городская инвестиционная |
|  |  |  |  |  |  |  |  | программа г.Владикавказа на 2015 г." |
|  | **Перечень мероприятий ведомственной целевой программы** | | | | | | | |
|  | **"Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2015год"** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | | |  |  |
| № | Наименование | Срок | Финансирование, тыс.руб. | | | | Исполнитель |  |
| п/п | мероприятия | исполнения | Год | в том числе | | |  | Ожидаемые результаты |
|  |  |  | финанси- | мест. | респ. |  |  | (колич. или качеств. показатели) |
|  |  |  | рования | бюдж. | бюдж. | внебюдж. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищное строительство | 2015 | 2015 | 139555,0 |  |  | УпС АМС | обеспечение граждан, проживающих в |
|  |  |  |  |  |  |  | г.Владикавказа | жилищном фонде, признанном аварийным и |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подлежащим сносу, благоустроенным жильем |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Коммунальное | 2015 | 2015 | 208954,7 |  |  |  | повышение надежности работы сетей и снижение |
|  | строительство |  |  |  |  |  |  | аварийных ситуаций на сетях дворового и улиного |
|  |  |  |  |  |  |  |  | освещения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Образование | 2015 | 2015 | 103736,2 |  |  | УпС АМС | повышение социально-экономической |
|  |  |  |  |  |  |  | г.Владикавказа | эффективности функционирования системы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | образования; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | обеспечение детей общедоступным и качествен- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ным образованием, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Культура | 2015 | 2015 | 1128,0 |  |  | УпС АМС | погашение кредиторской задолженности |
|  |  |  |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Физкультура и спорт | 2015 | 2015 | 11640,0 |  |  | УпС АМС | увеличение количества занимающихся |
|  |  |  |  |  |  |  | г.Владикавказа | физической культурой и спортом; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение количества спортивно-развлекатель |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ных мероприятий и активизация населения |
|  |  |  |  |  |  |  |  | для участия в массовых мероприятиях; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | увеличение числа сторонников здорового |
|  |  |  |  |  |  |  |  | образа жизни; |
|  |  |  |  |  |  |  |  | снижение заболеваемости населения; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Общегосударственные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расходы. | 2015 | 2015 | 19800,5 |  |  | УпС АМС | улучшение условий труда работников. |
|  |  |  |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **484814,46** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о.начальника Управления В.Боранов | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение № 2 | | | |
|  |  |  |  |  | к ведомственной целевой | | | |
|  |  |  |  |  | программе "Городская инвестиционная | | | |
|  |  |  |  |  | программа г.Владикавказа на 2015 г." | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Программные мероприятия** | | | | | | | |
|  | **ведомственной целевой программы "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2015 год"** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **тыс.руб.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№** |  |  |  |  |  |  |  | **Объем** |
| **п/п** | **Содержание программных** | **Исполнитель** | **Сроки** | **Коды** | **Статьи** | **Вид** | **Источник** | **финансиро-** |
|  | **мероприятии** |  | **исполне** | **б/к** | **расходов** | **расхода** | **финансирования** | **вания на** |
|  |  |  | **ния** |  |  |  |  | **2015 г.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Жилищное строительство,** |  |  |  |  |  |  | **139555,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилой дом по ул.А.Кесаева | УпС АМС | 2015 г. | 0501 | 310 | 414 | бюджет | 34111,10 |
|  |  | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство жилых домов | УпС АМС | 2015 г. | 0501 | 310 | 414 | бюджет | 102000,00 |
|  |  | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проектные работы | УпС АМС | 2015 г. | 0501 | 226 | 414 | бюджет | 758,90 |
|  |  | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Кредиторская задолженность | УпС АМС | 2015 г. | 0501 |  | 414 | бюджет | 2685,00 |
|  |  | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  | 310 |  |  | 1098,70 |
|  |  |  |  |  | 226 |  |  | 1586,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Коммунальное строительство,** |  |  |  |  |  |  | **208954,70** |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дворовое и уличное освещение (переходящие) | УпС АМС | 2015 г. | 0502 | 310 | 414 | бюджет | 33088,80 |
|  |  | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | новых микрорайнов: |  |  |  |  |  |  | 146491,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство наружных инженерных сетей | УпС АМС | 2015 г. | 0502 | 310 | 414 | бюджет | 15673,40 |
|  | МКР "Северный" | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Внешнее электроснабжение МКР 31-32 и | УпС АМС | 2015 г. | 0502 | 310 | 414 | бюджет | 118149,20 |
|  | МКР - 18 | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Внеплощадочный КЛЭП - 6 кВ в МКР "Новый | УпС АМС | 2015 г. | 0502 | 310 | 414 | бюджет | 5669,20 |
|  | город" | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Строительство внеплощадочной х/ф | УпС АМС | 2015 г. | 0502 | 310 | 414 | бюджет | 7000,00 |
|  | канализации МКР-18 | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектные работы | УпС АМС | 2015 г. | 0502 | 226 | 414 | бюджет | 7500,00 |
|  |  | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кредиторская задолженность | УпС АМС | 2015 г. | 0502 |  | 414 | бюджет | 21874,10 |
|  |  | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  | 310 |  |  | 10594,40 |
|  |  |  |  |  | 226 |  |  | 11279,70 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Образование,** |  |  |  |  |  |  | **103736,22** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт школ и детских садов (окна, ограждение) | УпС АМС | 2015 г. | 0709 | 225 | 243 | бюджет | 43493,36 |
|  |  |  |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
| 2. | Благоустройство спортивно-оздоровительного | УпС АМС | 2015 г. | 0709 | 310 | 414 | бюджет |  |
|  | центра по пр.Коста, 8 в г.Владикавказе | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа | 31065,12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Кредиторская задолженность | УпС АМС | 2015 г. | 0709 |  |  | бюджет | 29177,74 |
|  |  | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  | 225 | 243 |  | 22853,86 |
|  |  |  |  |  | 226 | 414 |  | 6323,88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Культура,** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность | УпС АМС | 2015 г. | 0804 | 225 | 243 | бюджет | 1128,00 |
|  |  | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Физкультура и спорт,** |  |  |  |  |  |  | **11640,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство спортивной - оздоровительной | УпС АМС | 2015 г. | 1102 | 310 | 414 | бюджет |  |
|  | зоны водной станции в районе пл.Китайской | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа | 2185,80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кредиторская задолженность | УпС АМС | 2015 г. | 1102 |  | 414 | бюджет | 9454,20 |
|  |  | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  | 310 |  |  | 6405,90 |
|  |  |  |  |  | 226 |  |  | 3048,30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Общегосударственные расходы,** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | **19800,54** |
| 1. | Капитальный ремонт помещений здания | УпС АМС | 2015 г. | 0412 | 225 | 243 | бюджет |  |
|  | по ул.Гвардейская, 93 в г. Владикавкзе | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа | 18953,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Кредиторская задолженность | УпС АМС | 2015 г. | 0412 | 225 | 243 | бюджет | 847,00 |
|  |  | г.Владикавказа |  |  |  |  | г.Владикавказа |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |  | **484814,46** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о.начальника Управления Боранов В.К. | | | | | | |  |