УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

местного самоуправления г. Владикавказа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. № \_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ г.ВЛАДИКАВКАЗА»**

**на 2017-2019гг.**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» на 2017-2019 гг. |
| Основание для разработки программы (дата, номер и наименование нормативных актов) | - ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»  - Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в РСО-Алания». - ФЗ от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". |
| Заказчик программы | Администрация местного самоуправления г.Владикавказа. |
| Руководитель программы | Дзитоев Б.Г. - начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа. |
| Разработчик программы | Управление транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа. |
| Координатор программы (\*при необходимости) | Управление транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа. |
| Цель программы | -развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;  - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;  - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |
| Основные задачи программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;  - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения;  - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения;  - обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием;  - увеличение пропускной способности существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - увеличение количества остановочных пунктов для общественного транспорта;  - обеспеченность транспортного обслуживания населения;  -покрытие убытков;  -обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.  - обеспечение уставной деятельности; |
| Целевые показатели и индикаторы программы | -площадь содержания дорог улично-дорожной сети, 132 000 м2;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 15%;  -увеличение пропускной способности, до 15%;  -обеспечение безопасности движения, до 15%;  -сокращение простоев подвижного состава на линии, до 100%;  -соблюдение графика движения городского электротранспорта и автотранспорта, до 100%.  Сокращение дефектов асфальтобетонного покрытия по сравнению с 2015 годом:  в 2016 году – 132 000 м2;  в 2017 году – 132 000 м2;  в 2018 году – 132 000 м2. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2019 годы |
| Перечень подпрограмм (при их наличии) | **Подпрограмма 1.** «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.Владикавказа»  **Подпрограмма 2.** «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»  **Подпрограмма 3.** «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»  **Подпрограмма 4.** «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г.Владикавказа» |
| Участники (исполнители) основных мероприятий программы | Управление транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа,  ВМБУ «Владикавказские дороги», ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные организации, которые, определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством, МУП «ВладТрамвай». |
| Объёмы и источники финансирования программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов.  Общий объем финансирования – 364 041,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2017 год – 123 347,00 тыс. рублей  2018 год – 120 347,00 тыс. рублей  2019 год – 120 347,00 тыс. рублей  том числе:  **Подпрограмма 1.** «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.Владикавказа»  Общий объем финансирования – 13 500,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2017 год – 4 500,00 тыс. рублей  2018 год – 4 500,00 тыс. рублей  2019 год – 4 500,00 тыс. рублей.  **Подпрограмма 2.** «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта». Общий объем финансирования – 191 100,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2017 год – 65 700,00 тыс. рублей  2018 год – 62 700,00 тыс. рублей  2019 год – 62 700,00 тыс. рублей  **Подпрограмма 3.** «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г.Владикавказа».  Общий объем финансирования – 119 541,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2017 год – 39 847,00тыс. рублей  2018 год – 39 847,00тыс. рублей  2019 год – 39 847,00тыс. рублей  **Подпрограмма 4.** «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г.Владикавказа»  Общий объем финансирования – 39 900,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2017 год – 13 300,00 тыс. рублей;  2018 год – 13 300,00 тыс. рублей;  2019 год – 13 300,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы направлена на:  -поддержание в надлежащем состоянии городских улиц и дорог, повышение безопасности дорожного движения, до 100%  - удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным электрическим транспортом до 100%.  Ремонт асфальтобетонного покрытия 132 000 м2:  - ямочный ремонт автодорог – 32 000 м2;  - ремонт автодорог – 100 000 м2.  - увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - до 30%. |

**1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программно-целевым методом**

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Муниципальная программа по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказа формируется ежегодно, исходя из выделенных средств из бюджета г. Владикавказа, и основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующим государственным стандартам и строительным нормам и правилам.

На текущий момент, состояние многих улиц не отвечает современным требованиям и не соответствуют предъявляемым требованиям государственными стандартами и строительными нормами и правилами.

На улицах города существует регулярная необходимость в проведении ямочного ремонта, который позволяет сохранить дорожное полотно в безопасном состоянии для передвижения всего городского транспорта.

В центральной части города улично-дорожная сеть не в состоянии обеспечить преодоление достаточно коротких участков дороги транспортным потоком без значительных затрат времени из-за недостаточного количества полос движения и неудовлетворительного состояния покрытия улиц.

Для решения проблем по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортного передвижения городских жителей.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения содержания, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

**2. Цель и задачи программы**

Цель Программы

Стратегической целью Программы является: повышение уровня внешнего облика города по содержанию улично-дорожной сети, повышению качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города Владикавказ, удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным наземным электрическим транспортом,

Задачи Программы

Решение поставленных в Программе задач, является необходимым условием для решения текущих проблем г. Владикавказа, направленных, в первую очередь, на повышение уровня безопасности улично-дорожной сети города. Так же на обеспечение комфортных условий и удобства в передвижении жителей по всему городу.

Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:

совершенствование системы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования г. Владикавказ;

повышение степени удовлетворенности населения качеством обслуживания общественным транспортом;

повышение уровня оказания услуг общественным транспортом населению города;

улучшение качества и повышение безопасности дорог;

улучшение технического состояния автопарка общественного транспорта;

реконструкция и ремонт автомобильных дорог, благоустройство и улучшение инфраструктуры города;

увеличение количества остановочных пунктов для общественного транспорта;

обеспечение уставной деятельности предприятий.

**3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности**

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» на 2017-2019 годы, являются:

реализация программы, направленной на содержание городских улиц и дорог на высоком уровне до 15% дорог;

повышение безопасности дорожного движения;

повышение степени удовлетворенности населения уровнем обслуживания общественным транспортом до 100%;

развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности:

увеличение пассажирооборота за счет повышения комфортабельности поездки в электрическом транспорте, соблюдение графика движения и максимального выпуска на линию подвижного состава 100%;

отсутствие ущерба для экологии города;

снижение количества ДТП.

**4. Перечень мероприятий программы**

Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-технических мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа

Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №1.

|  |
| --- |
|  |

Таблица№1

Перечень программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)** |
|  |  | **Год финансирования** | **в том числе:** | | |
|  |  |  |  | **мест. бюдж.** | **респ. бюдж.** | **внебюдж** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»** | **2017-2019** | **2017 год** | **4 500,00** |  |  | УТДС АМС г. Владикавказа | Обеспечение эффективного функционирования Упарвления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа |
| **2018 год** | **4 500,00** |  |  |
| **2019 год** | **4 500,00** |  |  |
| 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2017-2019 | 2017 год | 4 500,00 |  |  |
| 2018 год | 4 500,00 |  |  |
| 2019 год | 4 500,00 |  |  |
| **2** | **Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»** | **2017-2019** | **2017 год** | **65 700,00** |  |  | МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г.Владикавказа | Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г.Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.  Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. |
| **2018 год** | **62 700,00** |  |  |
| **2019 год** | **62 700,00** |  |  |
| 2.1 | Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей | 2017-2019 | 2017 год | 65 000,00 |  |  | МУП "ВладТрамвай" |
| 2018 год | 62 000,00 |  |  |
| 2019 год | 62 000,00 |  |  |
| 2.2 | Субсидия на реализацию программы "Доступная среда" | 2017-2019 | 2017 год | 700,00 |  |  | УТДС АМС г.Владикавказа |
| 2018 год | 700,00 |  |  |
| 2019 год | 700,00 |  |  |
| **3** | **Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство,реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог).г. Владикавказа»** | **2017-2019** | **2017 год** | **39 847,00** |  |  | ВМКУ «Дорожный фонд» | Увеличение количества дорог, дворовых территорий,отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения |
| **2018 год** | **39 847,00** |  |  |
| **2019 год** | **39 847,00** |  |  |
| 3.1 | Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства | 2017-2019 | 2017 год | 19 300,00 |  |  | Дорожный фонд», подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством |
| 2018 год | 19 300,00 |  |  |
| 2019 год | 19 300,00 |  |  |
| 3.2 | Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных знаков) | 2017-2019 | 2017 год | 4 247,00 |  |  |
| 2018 год | 4 247,00 |  |  |
| 2019 год | 4 247,00 |  |  |
| 3.3 | Ремонт дворов | 2017-2019 | 2017 год | 9 300,00 |  |  |
| 2018 год | 9 300,00 |  |  |
| 2019 год | 9 300,00 |  |  |
| 3.4 | Софинансирование по строительству дорог | 2017-2019 | 2017 год | 7 000,00 |  |  |
| 2018 год | 7 000,00 |  |  |
| 2019 год | 7 000,00 |  |  |
| **4** | **Подпрограмма 4. «Содержание поведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»»** | **2017-2019** | **2017 год** | **13 300,00** |  |  | ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги» | Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги» |
| **2018 год** | **13 300,00** |  |  |
| **2019 год** | **13 300,00** |  |  |
| 4.1 | ВМКУ «Дорожный фонд» | 2017-2019 | 2017 год | 3 300,00 |  |  | ВМКУ «Дорожный фонд» |
| 2018 год | 3 300,00 |  |  |
| 2019 год | 3 300,00 |  |  |
| 4.2 | ВМБУ «Владикавказские дороги» | 2017-2019 | 2017 год | 10 000,00 |  |  | ВМБУ «Владикавказские дороги» |
| 2018 год | 10 000,00 |  |  |
| 2019 год | 10 000,00 |  |  |
| **ИТОГО:** | | | **2017 год** | **123 347,00** |  |  |  | |
| **2018 год** | **120 347,00** |  |  |
| **2019 год** | **120 347,00** |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | | **364 041,00** |  |  |

**5. Сроки и этапы реализации Программы**

Программа по комплексному развитию транспортной инфраструктуры, г. Владикавказа предполагает исполнение мероприятий в 2017-2019 годах.

**6. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется с участием подведомственных муниципальных организаций г. Владикавказ (ВМБУ «Владикавказские дороги, ВМКУ «Дорожный фонд», МУП "ВладТрамвай"), а также подрядных организаций, согласно перечню, предусмотренному данной программой и в соответствии с действующим законодательством.

Координатор Программы:

координирует реализацию мероприятий Программы;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы;

проводит мониторинг реализации Программы;

осуществляет подготовку ежеквартального отчета о ходе реализации Программы.

**7. Ресурсное обеспечение Программы**

Общий объем финансирования Муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2017-2019годы:

Всего – 364 041,00 тыс. рублей, в т.ч.

2017 год – 123 347,00 тыс. рублей,

2018 год – 120 347,00 тыс. рублей,

2019 год – 120 347,00 тыс. рублей, в том числе:

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» всего – 13 500,00тыс. рублей, в т.ч.

2017 год – 4 500,00 тыс. рублей,

2018 год – 4 500,00 тыс. рублей,

2019 год – 4 500,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 191 100,00 тыс. рублей, в т.ч

2017 год – 65 700,00 тыс. рублей,

2018 год – 62 700,00 тыс. рублей,

2019 год – 62 700,00 тыс. рублей;

Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог). г. Владикавказа» всего – 119 541,00 тыс. рублей, в т.ч.

2017 год - 39 847,00 тыс. рублей,

2018 год - 39 847,00 тыс. рублей,

2019 год - 39 847,00 тыс. рублей;

Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»» всего – 39 900,00тыс. рублей, в т.ч.

2017 год – 13 300,00 тыс. рублей,

2018 год – 13 300,00 тыс. рублей,

2019 год – 13 300,00 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов, в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

**8.Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения**

Руководителем программы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзитоев Б.Г.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.

**9. Оценка эффективности реализации Программы**

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий программы», должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая направлена на достижение в 2017-2019 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы программ».

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:



E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);

- удовлетворительный (E 75%);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений финансирования.

Уровень исполнения финансирования программы в целом определяется по формуле:

Фф

Уэф = ----------,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс.рублей.

Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (Уэф 95%);

- удовлетворительный (Уэф 75%);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа.

**Подпрограмма 1.**

**«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.Владикавказа»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» |
| Цель подпрограммы | Создание условий для реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»  на 2017-2019гг. |
| Основные задачи подпрограммы | обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами администрации местного самоуправления г.Владикавказа;  организация взаимодействия УТДС АМС г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой;  осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | УТДС АМС г.Владикавказа |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказа  Общий объем финансирования – 13 500,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2017 год – 4 500,00 тыс. рублей  2018 год – 4 500,00 тыс. рублей  2019 год – 4 500,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Достижение целей муниципальной Программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» на 2017-2019гг. в целом и входящих в ее состав подпрограмм до 95-100%  Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа |

**1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программно-целевым методом**

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления в области дорожного строительства и благоустройства посредством подпрограммных мероприятий. Подпрограмма основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующем нормам, а также для повышения безопасности дорожного движения.

**2. Цели и задачи подпрограммы.**

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Подпрограммы и обеспечение эффективного функционирования УТДС АМС г.Владикавказа как ответственного исполнителя Подпрограммы.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г.Владикавказа;

- организация взаимодействия УТДС АМС г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой;

- осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой.

**3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности.**

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:

1. Выполнение всех поставленных целей и задач «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» на 2017-2019 гг.

2. Финансовое обеспечение функционирования УТДС АМС г.Владикавказа всего – 13 500,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2017 год – 4 500,00 тыс. рублей

2018 год – 4 500,00 тыс. рублей

2019 год – 4 500,00 тыс. рублей.

1. **Перечень мероприятий подпрограммы.**

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы

«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)** |
|  |  | **Год финансирования** | **в том числе:** | | |
|  |  |  |  | **мест. бюдж.** | **респ. бюдж.** | **внебюдж** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»** | **2017-2019** | **2017 год** | **4 500,00** |  |  | УТДС АМС г.Владикавказа | Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа |
| **2018 год** | **4 500,00** |  |  |
| **2019 год** | **4 500,00** |  |  |
| 1.1 | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2017-2019 | 2017 год | 4 500,00 |  |  |
| 2018 год | 4 500,00 |  |  |
| 2019 год | 4 500,00 |  |  |
| **ИТОГО:** | | | **2017 год** | **4 500,00** |  |  |  | |
| **2018 год** | **4 500,00** |  |  |
| **2019 год** | **4 500,00** |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | | **13 500,00** |  |  |

**5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2017-2019 годах.

**6. Механизм реализации Подпрограммы**

Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:

- выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС АМС г. Владикавказа;

- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в приложении №1.

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа всего – 13 500,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2017 год – 4 500,00 тыс. рублей

2018 год – 4 500,00 тыс. рублей

2019 год – 4 500,00 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.

**8.Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения**

Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г.Владикавказа - в ходе реализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению подпрограммных мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнителем Подпрограммы является начальник УТДС АМС г.Владикавказа Дзитоев Б.Г.

Исполнителем несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программ (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.

**9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы**

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:

обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорожного строительств администрации местного самоуправления г.Владикавказа,

организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2017-2019 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы».

**Подпрограмма 2.**

**«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» |
| Цель подпрограммы | Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным электрическим транспортом. |
| Основные задачи подпрограммы | Обеспечение уставной деятельности МУП «ВладТрамвай». |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | Покрытие убытков от деятельности предприятий МУП «ВладЭлектроТранс» и МУП «ВладТрамвай».  Индикаторами Подпрограммы будут являться:  -увеличение пропускной способности;  -обеспечение безопасности движения;  -снижение затрат на ремонтные работы;  -сокращение простоев подвижного состава на линии;  -соблюдение графика движения городского электротранспорта и автотранспорта.  Обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения электрическим транспортом в г. Владикавказе.  Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизни инвалидов и других маломобильных групп- 30% |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | МУП «ВладТрамвай» |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Бюджета муниципального образования г.Владикавказ,  Общий объем финансирования – 191 100,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2017 год – 65 700,00 тыс. рублей  2018 год – 62 700,00 тыс. рублей  2019 год – 62 700,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным электрическим транспортом.  Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - до 30%. |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программно-целевым методом**

Настоящая Подпрограмма разработана на основании Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", относящего транспортное обеспечение населения к вопросам местного значения.

Основной проблемой в работе МУП «ВладТрамвай» является несоответствие между установленной стоимостью проезда и себестоимостью провоза пассажиров в трамвае.

Специфичным признаком ГЭТ является его убыточность и, как следствие, вынужденное пользование дотациями из бюджета для покрытия эксплуатационных расходов. Одной из существенных причин роста убыточности ГЭТ является наличие некомпенсируемой разницы между существующим тарифом, установленным для оплаты проезда, и экономически обоснованным, а также неполнота сбора выручки.

**2. Цели и задачи подпрограммы.**

Целью настоящей Подпрограммы является удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках общественным наземным электрическим транспортом.

Основной задачей данной Подпрограммы является обеспечение уставной деятельности предприятий МУП «ВладТрамвай».

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизни инвалидов и других маломобильных групп- до 30%.

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности.**

В результате реализации Подпрограммы ожидаемыми показателями эффективности Подпрограммы будет являться:

- дальнейшее обеспечение деятельности МУП «ВладТрамвай» по транспортному обслуживанию населения г. Владикавказа городским электрическим транспортом;

- сохранения провозных возможностей предприятия на должном уровне и уровня обслуживания населения городским пассажирским электрическим транспортом (соблюдение интервала движения и графиков движения);

- предотвращение банкротства предприятия МУП «ВладТрамвай»;

-увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - до 30%, подвижного состава.

В ходе реализации Подпрограммы предполагается получение следующих результатов:

1.Повышение уровня обслуживания населения городским пассажирским транспортом (соблюдение графиков движения, улучшение комфортности поездок).

2.Увеличение пассажирооборота за счет повышения комфортабельности поездки в электрическом транспорте, соблюдение графика движения и максимального выпуска на линию подвижного состава.

3.Отсутствие ущерба для экологии города.

4.Снижение количества ДТП.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы.**

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы

«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)** |
|  |  | **Год финансирования** | **в том числе:** | | |
|  |  |  |  | **мест. бюдж.** | **респ. бюдж.** | **внебюдж** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»** | **2017-2019** | **2017 год** | **65 700,00** |  |  | МУП "ВладТрамвай" и УТДС АМС г.Владикавказа | Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г.Владикавказа пассажирскими перевозками городским электрическим транспортом.  Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - до 30%. |
| **2018 год** | **62 700,00** |  |  |
| **2019 год** | **62 700,00** |  |  |
| 1.1 | Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей | 2017-2019 | 2017 год | 65 000,00 |  |  | МУП "ВладТрамвай" |
| 2018 год | 62 000,00 |  |  |
| 2019 год | 62 000,00 |  |  |
| 1.2 | Субсидия на реализацию подпрограммы "Доступная среда" | 2017-2019 | 2017 год | 700,00 |  |  | УТДС АМС г.Владикавказа |
| 2018 год | 700,00 |  |  |
| 2019 год | 700,00 |  |  |
| **ИТОГО:** | | | **2017 год** | **65 700,00** |  |  |  | |
| **2018 год** | **62 700,00** |  |  |
| **2019 год** | **62 700,00** |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | | **191 100,00** |  |  |

**5. Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Подпрограмма «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» предполагает исполнение мероприятий в 2017-2019 годах.

**6. Механизм реализации подпрограммы**

Подпрограмма «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» предполагает исполнение мероприятий в течение 2017-2019 годов.

Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет координирующий орган – Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.

Текущее управление Программой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель Подпрограммы (начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа) совместно с разработчиком Подпрограммы (Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа).

Исполнители Подпрограммы (МУП «ВладТрамвай») представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении Подпрограммы.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в приложении №1.

**7. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Финансирование Подпрограммы 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 191 100,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2017 год – 65 700,00 тыс. рублей,

2018 год – 62 700,00 тыс. рублей,

2019 год – 62 700,00 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ

**8.Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения**

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа Дзитоев Б.Г.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.

**9.Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфраструктурных отраслей, требующих опережающего развития и стабильного финансирования.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, должны быть исполнены в 2017-2019 гг., а использованные средств, выделенных на их исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит исключить отключение за неуплату трамвайных сетей от электричества, тем самым не снижать регулярность движения трамваев, соблюдение графика.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет являться достижение таких целевых количественных характеристик и индикаторов Подпрограммы, как:

- повышение качественных показателей электрического транспорта (по количеству выпущенных вагонов, выполненных рейсов, времени работы);

- сокращение простоев подвижного состава на линии;

- снижение затрат на выполнение ремонтных работ;

- обеспечение безопасности движение.

Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов - до 30%.

**Подпрограмма 3**

**«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог). г.Владикавказа»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог). г. Владикавказа |
| Цель подпрограммы | Основной целью реализации Подпрограммы является надлежащее содержание, строительство и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.  - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей снижение транспортных издержек в экономике;  - повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения и хозяйствующих субъектов;  - приведение транспортных сооружений города в нормативное состояние, что позволит снизить уровень износа и снять все ограничения для автомобильного и пешеходного движения;  - увеличение количества остановочных пунктов для общественного транспорта. |
| Основные задачи подпрограммы | Реконструкция и ремонт автомобильных дорог |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | - площадь содержания дорог улично-дорожной сети 132 000 м2,  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, до 15 %;  - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, до 15%;  - увеличение пропускной способности, до 15%.  - сокращение дефектов асфальтобетонного покрытия по сравнению с 2015 годом:  в 2016 году – до 15%;  в 2017 году – до 15%;  в 2018 году – до 15%. |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством. |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов.  Общий объем финансирования – 119 541,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2017 год – 39 847,00 тыс. рублей;  2018 год – 39 847,00 тыс. рублей;  2019 год – 39 847,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Поддержание городских улиц и дорог в надлежащем состоянии, повышение безопасности дорожного движения.  Ремонт асфальтобетонного покрытия 132 000 м2:  - ямочный ремонт автодорог – 32 000 м2;  - ремонт автодорог – 100 000 м2. |

**1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программно-целевым методом**

Проблема улучшения дорожного хозяйства города является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и АМС г.Владикавказа. Данная подпрограмма формируется исходя из выделенных средств из бюджета г. Владикавказа, и основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующим государственным стандартам и строительным нормам и правилам это достигается путем проведения комплекса работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию улично-дорожной сети г. Владикавказа.

**2. Цели и задачи подпрограммы.**

Основной целью реализации Подпрограммы является надлежащее содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных требований.

Основными задачами Подпрограммы являются:

1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего пользования местного значения;

2. Проведение капитального ремонта участков улично-дорожной сети города;

3. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности**

- Поддержание городских улиц и дорог на высоком уровне, повышение безопасности дорожного движения, улучшение благоустроенности дворовых территорий для комфортного отдыха жителей.

- Повышение уровня благоустройства и комфортности проживания жителей города

- Увеличение количества дорог с дорожным покрытием, отвечающим нормативным требованиям.

- Увеличение количества улиц, дворовых территорий отвечающих современным нормам.

-Поддержание городских улиц и дорог в надлежащем состоянии, повышение безопасности дорожного движения.

Ремонт асфальтобетонного покрытия 132 000 м2:

- ямочный ремонт автодорог – 32 000 м2;

- ремонт автодорог – 100 000 м2.

**4. Перечень мероприятий подпрограммы**

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы

«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г.Владикавказа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)** |
| **Год**  **финансирования** | **в том числе:** | | |  |  |
| **мест.**  **бюдж.** | **респ.**  **бюдж.** | **внебюдж** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство,реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог).г. Владикавказа»** | **2017-2019** | **2017 год** | **39 847,00** |  |  | «Дорожный фонд», подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в соответствии с действующим законодательством | Увеличение количества дорог, дворовых территорий отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения |
| **2018 год** | **39 847,00** |  |  |
| **2019 год** | **39 847,00** |  |  |
| 1.1 | Строительство и реконструкции объектов дорожного хозяйства | 2017-2019 | 2017 год | 19 300,00 |  |  |
| 2018 год | 19 300,00 |  |  |
| 2019 год | 19 300,00 |  |  |
| 1.2 | Ремонт объектов дорожного хозяйства (установка дорожных знаков) | 2017-2019 | 2017 год | 4 247,00 |  |  |
| 2018 год | 4 247,00 |  |  |
| 2019 год | 4 247,00 |  |  |
| 1.3 | Ремонт дворов | 2017-2019 | 2017 год | 9 300,00 |  |  |
| 2018 год | 9 300,00 |  |  |
| 2019 год | 9 300,00 |  |  |
| 1.4 | Софинансирование по строительству дорог | 2017-2019 | 2017 год | 7 000,00 |  |  |
| 2018 год | 7 000,00 |  |  |
| 2019 год | 7 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| **ИТОГО:** | | | **2017 год** | **39 847,00** |  |  |  | |
| **2018 год** | **39 847,00** |  |  |
| **2019 год** | **39 847,00** |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | | **119 541,00** |  |  |

**5. Сроки и этапы реализации Программы**

Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2017-2019 годах.

**6. Механизм реализации Подпрограммы**

Подпрограмма по капитальному ремонту предполагает исполнение мероприятий в течение всего периода, в частности:

- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь.

Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в приложении №1.

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г.Владикавказа» всего – 119 541,00 тыс. рублей, в т.ч.

2017 год - 39 847,00 тыс. рублей;

2018 год - 39 847,00 тыс. рублей;

2019 год - 39 847,00 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджета в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

**8.Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения**

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзитоев Б.Г.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программ (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

**9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы**

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммых мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах, позволит улучшить качество отдыха горожан в связи с благоустройством новых зон отдыха.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2017-2019 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы программ».

**Подпрограмма 4**

**«Содержание подведомственных учреждений**

**УТДС АМС г.Владикавказа»**

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г.Владикавказа |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективной деятельности учреждений подведомственных Управлению транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа |
| Основные задачи подпрограммы | Создание условий для эффективного решения вопросов, связанных с деятельностью учреждений, подведомственных УТДС АМС г.Владикавказа |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2019 годы |
| Целевые показатели и индикаторы подпрограммы | -Увеличение количества дорог, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повышение безопасности дорожного движения - до 15%;  -Увеличение количества светофорных объектов – до 10%. |
| Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы | Учреждения подведомственные УТДС АМС г.Владикавказа |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования города Владикавказа.  Подпрограмма 3 «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г.Владикавказа».  Общий объем финансирования – 39 900,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:  2017 год – 13 300,00 тыс. рублей;  2018 год – 13 300,00 тыс. рублей;  2019 год – 13 300,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Достижение целей муниципальной Подпрограммы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» на 2017-2019гг. в целом и входящих в ее состав подпрограмм до 95-100% |

**1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование**

**необходимости ее решения программно-целевым методом**

Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности управления в области дорожного строительства и благоустройства посредством подпрограммных мероприятий. Подпрограмма основывается на необходимости содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующем нормам, а также для повышения безопасности дорожного движения.

**2. Цели и задачи подпрограммы.**

Цели:

- улучшение качества дорог;

- повышение безопасности дорожного движения;

В рамках указанных целей предусматривается реализация (решение) следующих задач:

- капитальный, текущий ремонт и благоустройство дорог и дворов;

- строительство и техническое обслуживание светофорных объектов;

- установка дорожных знаков;

- работы по разметке дорожного полотна.

**3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и**

**показатели эффективности.**

- Освоение денежных средств, предусмотренных в подпрограмме для ремонта дорог, из местного бюджета - 95-100%;

- Увеличение доли дорог с дорожным покрытием, отвечающим нормативным требованиям до 15%;

- Увеличение количества улиц, отвечающих современным нормам до15%;

**4. Перечень мероприятий подпрограммы.**

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Финансирование, тыс. руб.** | | | | **Исполнители** | **Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)** |
|  |  | **Год финансирования** | **в том числе:** | | |
|  |  |  |  | **мест. бюдж.** | **респ. бюдж.** | **внебюдж** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Подпрограмма 4. «Содержание поведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»»** | **2017-2019** | **2017 год** | **13 300,00** |  |  | ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги» | Создание условий, соответствующих современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги» |
| **2018 год** | **13 300,00** |  |  |
| **2019 год** | **13 300,00** |  |  |
| 1.1 | ВМКУ «Дорожный фонд» | 2017-2019 | 2017 год | 3 300,00 |  |  | ВМКУ «Дорожный фонд» |
| 2018 год | 3 300,00 |  |  |
| 2019 год | 3 300,00 |  |  |
| 1.2 | ВМБУ «Владикавказские дороги» | 2017-2019 | 2017 год | 10 000,00 |  |  | ВМБУ «Владикавказские дороги» |
| 2018 год | 10 000,00 |  |  |
| 2019 год | 10 000,00 |  |  |
| **ИТОГО:** | | | **2017 год** | **13 300,00** |  |  |  | |
| **2018 год** | **13 300,00** |  |  |
| **2019 год** | **13 300,00** |  |  |
| **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** | | | | **39 900,00** |  |  |

**5. Сроки и этапы реализации Программы**

Подпрограмма «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г.Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2017-2019 годах.

**6. Механизм реализации Подпрограммы**

Подпрограмма по «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г.Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в течение всего периода, в частности:

- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь, согласно срокам, оговоренным в контрактах.

- работы по техническому обслуживанию светофорных объектов, установке дорожных знаков в течение всего года.

**7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы**

Финансирование Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»» всего – 39 900,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:

2017 год – 13 300,00 тыс. рублей

2018 год – 13 300,00 тыс. рублей

2019 год – 13 300,00 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджета в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.

**8.Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения**

Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзитоев Б.Г.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программ (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

**9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы**

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 95% до до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, дворовых территорий, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2017-2019 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы программ».

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа.