СОШ №40 г. Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/40-06

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	1400255,98 руб.

Средства на оплату труда	23969,07 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | раб. | Т/з мех. на ед. | Г/з мех. Всею |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк. Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Всего |  |  |
| 1 | » | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012- | Разборка деревянных заполнений | 100м2 | 1,79 | 1 1 3 1 ,03 | 965,32 | 165,71 | 92,96 | 2024,54 | 1727,92 | 296,62 | 166,4 | 103,91 | 185,9989 | 7,74 | 13,8546 |
|  | 03 | проемов: дверных и воротных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР10-01-039- | Установка блоков в наружных и | 100м2 | 1,69 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176,27 | 8442,8 | 1861,03 | 2196,07 | 297,9 | 104,28 | 176,2332 | 1334 | 22,5446 |
|  | 01 | внутренних дверных проемах: в | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | каменных стенах площадью проема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-039- | Установка блоков в наружных и | 100м2 | 0,1 | 3764,62 | 1004,47 | 1014,52 | 131,23 | 376,46 | 100,45 | 101,45 | 13,12 | 92,92 | 9,292 | 10,52 | 1 ,052 |
|  | 02 | внутренних дверных проемах: в | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | каменных стенах площадью проема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | более 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-203- | Блоки дверные | м2 | 179 | 542,2 |  |  |  | 97053,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-101- | Скобяные изделия для блоков | компл | 83 | 103,88 |  |  |  | 8622,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0889 | входных дверей в помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | однопольных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-101- | Скобяные изделия для блоков | компл | 8 | 103,9 |  |  |  | 831.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0890 | входных дверей в помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двупольных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРрб! -07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри | 100м2 | 0,45 | 6665,79 | 3953,18 | 24,84 | 13,93 | 2999,61 | 1778,93 | 11,18 | 6,27 | 383,06 | 172,377 | 1,16 | 0,522 |
|  |  | здания по камню и бетону цементно- | отремонти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известковым раствором: | рованной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямолинейных | поверх нос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

СОШ №40 г. Владикавказ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2/40-06

(локальная смета)

на ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость	1400255,98 руб.

Средства на оплату труда	23969,07 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2006 г.

|  |  |  |  |  | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | В том числе |  |  |  | В том числе |  |  | Т/з осн. раб. на ед. | раб. | Т/з мех. на ед. | Г/з мех. Всею |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  | Всего |  |  |
| 1 | 2 | з | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012- | Разборка деревянных заполнений | 100м2 | 1,79 | 1131,03 | 965,32 | 165,71 | 92,96 | 2024,54 | 1727,92 | 296,62 | 166,4 | 103,91 | 185,9989 | 7,74 | 13,8546 |
|  | 03 | проемов: дверных и воротных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР! 0-01 -039- | Установка блоков в наружных и | 100м2 | 1,69 | 4995,74 | 1101,2 | 1299,45 | 176,27 | 8442,8 | 1861,03 | 2196,07 | 297,9 | 104,28 | 176,2332 | 13,34 | 22,5446 |
|  | 01 | внутренних дверных проемах: в | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | каменных стенах площадью проема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР10-01-039- | Установка блоков в наружных и | 100м2 | 0,1 | 3764,62 | 1004,47 | 1014,52 | 131,23 | 376,46 | 100,45 | 101,45 | 13,12 | 92,92 | 9,292 | 10,52 | 1 ,052 |
|  | 02 | внутренних дверных проемах: в | проемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | каменных стенах площадью проема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | более 3 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-203- | Блоки дверные | м2 | 179 | 542,2 |  |  |  | 97053,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-101- | Скобяные изделия для блоков | компл | 83 | 103,88 |  |  |  | 8622,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0889 | входных дверей в помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | однопольных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-101- | Скобяные изделия для блоков | КО МП Л | 8 | 103,9 |  |  |  | 831.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0890 | входных дверей в помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | двупольных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри | 100м2 | 0,45 | 6665,79 | 3953 Л 8 | 24,84 | 13,93 | 2999,61 | 1778,93 | 11,18 | 6,27 | 383,06 | 172,377 | 1,16 | 0,522 |
|  |  | здания по камню и бетону цементно- | отремонти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известковым раствором: | рованной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прямолинейных | поверхнос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ТЕРП-01-017-03 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо, толщиной 20 мм с рисунком | 100м2 покрытия | 1,65 | 3913,41 | 2096,3 | 303,76 | 24,62 | 6457,13 | 3458,9 | 501,2 | 40,62 | 203,13 | 335,1645 | 2,31 | 3,8115 |
| 9 | ТЕР1 1-01 -017-04 | Устройство покрытий мозаичных: терраццо, на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к нормам 11-01-017-02, 11-01-017-003 | 100 м2 покрытия | 6,6 | 524,03 | 179,98 | 5,36 | 0,6 | 3458,6 | 1187,87 | 35,38 | 3,96 | 17,44 | 115,104 | 0,05 | 0,33 |
| 10 | ТЕРН -01 -039-02 | Устройство плинтусов: цементных | 100м плинтусов | 0,6 | 220,96 | 115,02 | 2,96 |  | 132,58 | 69,01 | 1,78 |  | 10,4 | 6,24 | 0,04 | 0,024 |
| 11 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100шт. | 1,65 | 166,48 | 164,77 | 1,71 | 0,96 | 274,69 | 271,87 | 2,82 | 1,58 | 17,89 | 29,5185 | 0,08 | 0,132 |
| 12 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4 | 100шт. | 1,65 | 6787,26 | 1926,6 | 2771,93 | 814,27 | 11198,98 | 3178,89 | 4573,68 | 1343,55 | 169 | 278,85 | 65,1 | 107,415 |
| 13 | счет | Светильники с люминисцентными лампами, количество ламп 4шт | шт | 165 | 153,4 |  |  |  | 25311 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | счет | Лампы люминисцентные | шт | 660 | 6,14 |  |  |  | 4052,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100м2 покрытий | 16,45 | 104,95 | 102,17 | 2,78 | 1,56 | 1726,43 | 1680,7 | 45,73 | 25,66 | 11,39 | 187,3655 | 0,13 | 2,1385 |
| 16 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100м плинтусов | 16,1 | 33,82 | 33,82 |  |  | 544,5 | 544,5 |  |  | 3,77 | 60,697 |  |  |
| 17 | ТЕР1 1-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 16,45 | 7946,46 | 299,97 | 62,65 | 4,08 | 130719,27 | 4934,51 | 1030,59 | 67,12 | 31,41 | 516,6945 | 0,82 | 13,489 |
| 18 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных | 100м плинтусов | 16,1 | 530,2 | 75,05 | 5,92 |  | 8536,22 | 1208,31 | 95,31 |  | 7.65 | 123,165 | 0,08 | 1,288 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 312762 | 22002,89 | 8891,81 | 1966,18 |  | 2196,7 |  | 166,6 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25999 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16526 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 306804 |  |  |  |  | 1888,33 |  | 59,05 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 48483 |  |  |  |  | 308,37 |  | 107,55 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 355287 |  |  |  |  | 2196,7 |  | 166,6 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 281868 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8892 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 23969 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25999 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 3 ! 4 ¦ 5 | 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная прибыль |  |  | 16526 |  |  |  |  |  |  |  |
| В ценах 3 квартала 2006г 355 286,71 * 3,34 |  |  | 1186658 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  | 213598 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  | 1400256 |  |  |  |  | 2196,7 |  | 166,6 |

Составил

Проверил