СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

■ *   ■

200   r.

Ремонт забора по ул. бр. Темировых (д/сад) (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №   %■$

(локальная смета)

\Z,	(

на общестроительные работызабор

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: объемы работ

Сметная стоимость строительных работ

Средства на оплату труда

Сметная трудоемкость

80,852 тыс.руб.

1,899 тыс.руб.

114,3 чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2008 г.

| N» ни | Обоснование | Наименование | Т.д. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всею |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Веет | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ()ен.3/и | )к.Маш | З/i i Мех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | 3/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Разборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТКР07-01- 054-02 | Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: коэффициент на демонтаж-Oill О.Н.ЭМ 0,8, ЗПМ O.K. МАТ 0: П 0Л ТЗМ <),х HP, (950.77руб.): 130%от ЧНУ1(731.36руб.) СП (621 66 nvn I Н1%,)тФОГт1 16 nvri I | 100 м оград | 0,6 | 4276.38 | 807,8 | 3468,58 | 411,13 | 2565.83 | 484.68 | 2081,15 | 246.68 | 79,352 | 47,61 | 28,784 | 17.27 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2565,83 | 484,68 | 2081.15 | 246,68 |  | 47,61 |  | 17.27 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Разборка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. I |  |  |  |  |  |  |  |  | 2565,83 | 484,68 | 2081,15 | 246,68 |  | 47,61 |  | 17,27 |
| Накладные расходы 130% ФОТ (от 731,36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 950.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 731,36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 4138.26 |  |  |  |  | 47,61 |  | 17,27 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2081.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 950.77 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 1

1 рагтца о

|  | ,jaHfl-CMETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | .сетная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 62 1.66 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 138,26*4,2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 7380.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Итого но pa i.ic.i\ 1 Гн ifiupKii |  |  |  |  |  |  |  |  | 17380,69 |  |  |  |  | 47,61 |  | 17,27 |
| Pai.ir.i 2. Транспортировка строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сец- 3/20081. | Транспортировка строительного мусора | т | II | 15.48 |  |  |  | 170.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги но разделу 2 Транспортировка строительного мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "ремонт 03П= 15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%" |  |  |  |  |  |  |  |  | 170.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95%*0,9 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| К= 170,28*4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Транспортировка строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 715,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ж/бетонные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТКР06-01-001-13 | Устройство фундаментов-столбов: бетонных ///'. (7Л.54 ftfi.J: 105%'O.V от ОЧП (KII.W pxr'i) СП. (47.14 руб.): 65%*0.H5 от ФОТ (Н5.32 руб.) | 100 мЗ бетона, бутобетон а и железобет она в деле | 0,012 | 7Х7ЧО.Л7 | 5868.9.1 | 1848,4 | 288.1 | 945,48 | 70,43 | 22.78 | 3.46 | 598.26 | 7,18 | 19,7 | 0,М |
| 4 | ТЕР07-01-054-02 | Установка железобетонных oi рал из панелей длиной: 3 м HP. (1266,14руб.): 130%'0.»<т <1Х>1 (10X2.Г/т>.) СП. pHI.HTpvf,): 8S%'0,HS от ФОТ(10Н2,Пpvrl) | 100 м офад | 0,6 | 5747,52 | 1009.75 | 4335,73 | 513,91 | 3448,51 | 605.85 | 2601,44 | 308.35 | 99.19 | 59,51 | 35.98 | 21.59 |
| 5 | Калькуляци я | Столбы бетонные | шт | 4 | 114,05 |  |  |  | 476,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калькуляци я | Панели бетонные | шт | 30 | 114,05 |  |  |  | 3571,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8441,69 | 676.28 | 2624,22 | 311,81 |  | 66,69 |  | 21.83 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 9199,19 | 777,72 | 3280,28 | 389,77 |  | 66,69 |  | 21.83 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1342.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 829.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Ж/бетонные конструкции : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 1085,42 |  |  |  |  | 7,18 |  | 0.24 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 10285.46 |  |  |  |  | 59,5 1 |  | 21.59 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | N370.88 |  |  |  |  | 66.69 |  | 21.83 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5141,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3280.28 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2

^анд-СМЕТА

| 2 I 3 ¦ 4 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 0 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JT | 1 167,49 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1342.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦспии прибыль ', • • • | 829,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| К 11 370.88 • 4.2 | 47757,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| II ни (1 но раиклу 3 Ж/бстонные конструкции | 47757,7 |  |  |  |  | 66,69 |  | 21,83 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 11177,8 | 1160,96 | 4705,37 | 558.49 |  | 114,3 | • | 39.1 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 11935,3 | 1262,4 | 5361.43 | 636.45 |  | 114,3 |  | 39,1 |
| Накладные расходы | 2293,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Смегная прибыль | 1450,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Икни по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ьетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги но Поз. 1 IIP 130%ФОТ; СП 85%ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 11оз. 1 | 2565,83 | 484,68 | 2081,15 | 246.68 |  | 47.61 |  | 17,27 |
| 11акладные расходы 130% ФОТ (от 731.36) | 950.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85% ФОТ (от 73 1.36) | 621,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 4 1 38.26 |  |  |  |  | 47.6 |  | 17,27 |
| Итоги по Поз. 4-6 HP 130%*0,9 ФО1; СП 85%*0.85 ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого 11оз. 4-6 | 7496,21 | 605.85 | 2601.44 | 308,35 |  | 59,51 |  | 21,59 |
| Всею с учетом "решт 031 1 15%; )М 25%; 311М=25%" | 8237,45 | 696.73 | 3251,8 | 385.44 |  | 59,5 |  | 21,59 |
| Накладные расходы 130%*0,9ФО1 (от 1 082.17) | 1266.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85%*О,85 ФОТ (от 1 082.17) | 781,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 10285,46 |  |  |  |  | 59,51 |  | 21,59 |
| Итого | 14423,72 |  |  |  |  | 107,12 |  | 38,86 |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 2 | 170,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "рем°»т ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%" | 170,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 95%»0,9 ФОТ (от 0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 170,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 3 | 945,48 | 70,43 | 22,78 | 3,46 |  | 7,18 |  | 0.24 |
| Всего с учетом "ремонт ОЗП=15%; ЭМ=25%; ЗПМ=25%" | 961,74 | 80,99 | 28,48 | 4,33 |  | 7.18 |  | 0.24 |
| Накладные расходы 105%*0,9 ОЗП (от 80,99) | 76,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 85.32) | 47,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью | 1085,42 |  |  |  |  | 7.18 |  | 0,24 |
| Итого | 15679,42 |  |  |  |  | 114,3 |  | 39,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 5311.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 5361,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 1898.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 2293.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 1450,67 |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 3

ранд-СМЕТА

| 2 1 3 | 4 1 5 | 6 | 7 | 8 ¦ 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ..-мснные 1.5% |  |  |  |  | 235.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 15914,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зимнее удорожание 0.5% ■ ■ |  |  |  |  | • 79.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 15994,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  | 319,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 16314,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| К= 16 314,06 * 4.2 |  |  |  |  | 68519,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 12333,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО но смете |  |  |  |  | 80852,48 |  |  |  |  | 114,3 |  | 39,1 |

("оставил Хидирова Проверил Хидирова

Страница 4