Утвер:

па Набережной р. Терек в районе Чапаевского моста (ПК7) ^ | (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1/6-07

(локальная смета)

Сметная стоимость 3 816 041 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2007 г.

| № 11/П |  | Наименование работ | номер единичной расценки | единица измерения | Стоимость |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | количество | цена за единицу | в. т.ч з/п | Всего | в т.ч. з/п |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  |  | Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка грунта 4 кат (балласт) в пойме р. Терек , экскаватором ем 0,5мЗ с погрузкой на а/с | 1-01-013-16 | ЮООмЗ | 0,3 | 7749,77 | 1332,93 | 2325 | 400 |
|  |  | перевозка балласта на 1 км | кат стр цена | тн | 540 | 3,94 |  | 2128 |  |
|  |  | перемещение балласта до Юм бульдозерами мощ 96 кВт гр 4 кат | 1-01-031-4 | ЮООмЗ | 0,3 | 3516 | 535,55 | 1055 | 161 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 5507 |  |
|  |  | 1. Большой "фонтан" |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка грунта траншей экскаватором ем ков. 0,4мЗ с погрузкой на а/с | 1-01-014-3 | ЮООмЗ | 0,5 | 8612,95 | 1509,97 | 4306 | 755 |
|  |  | доработка грунта вручную грунт 3 кат. | 1-02-057-3 | ЮОмЗ | 0,5 | 2224,56 | 2224,56 | 1112 | 1112 |
|  |  | вывозка грунта на 1 км | кат стр. цена | тн | 900 | 3,94 |  | 3546 | 0 |
|  |  | обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозером мощностью 59 кВт 2 гр грунтов | 1-01-033-2 | ЮООмЗ | 0,97 | 626,58 | 137,75 | 608 | 134 |

|  |  | устройство балок фундаментных: ж/бетонных | 6-01-034-1 | ЮОмЗ | 0,018 | 118105,68 | 13918,72 | 2126 | 251 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | устройство основания под фундаменты: щебеночные | 8-01-002-2 | мЗ | 28 | 309,59 | 11,46 | 8669 | 321 |
|  |  | устройство круглых ж/б стен и днища фонтана из бетона м-300 тол. более 150мм | 6-01-062-2 | ЮОмЗ | 1,07 | 100103,29 | 14046,87 | 107111 | 15030 |
|  |  | добавка "Д-5" водонепроницаемая (0,382тн цем. *4%"д-5" *107мЗх1,015) | ООО "ИР СТР Прогресс" 15.03.07 | тн | 1,66 | 8659,22 |  | 14374 |  |
|  |  | арматура д-12 | сцм-2040012 | тн | 0,307 | 6521,07 |  | 2002 |  |
|  |  | надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных д- 12мм (балок) | сцм 204-0021 | тн | 0,307 | 2365,86 |  | 726 | 0 |
|  |  | проволока вязальная (на балки) | тива 2 1.04.07 | тн | 0,02 | 10304,5 |  | 206 |  |
|  |  | арматура д- 10 | сцм 204-0021 | тн | 5,321 | 7932,18 |  | 42207 | 0 |
|  |  | надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных д-10мм (дно) | сцм-204-0048 | тн | 5,321 | 2365,86 |  | 12589 |  |
|  |  | арматура д-8 | сцм-204-0020 | тн | 0,979 | 8106,29 |  | 7936 |  |
|  |  | надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских д-8мм (дно и стены) | сцм 204-003 5 | тн | 0,979 | 1717,97 |  | 1682 |  |
|  |  | устройство м/каркаса при оштукатуривании стен | 15-02-037-1з/п | 100м2 | 1,25 | 266,28 | 266,28 | 333 | 333 |
|  |  | сетка под штукатурку | счет | м2 | 125 | 33,52 |  | 4190 |  |
|  |  | дюбеля стальные | ссц 1010136 | кг | 5 | 24,863 |  | 124 |  |
|  |  | улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса : стен | 15-02-036-1 | 100м2 | 1,25 | 6763,62 | 1389,5 | 8455 | 1737 |
|  |  | облицовка стен искусственной плиткой | 15-01-016-1 з/п | 100м2 | 1,25 | 1331,8 | 1331,8 | 1665 | 1665 |
|  |  | плитка облицовочная | счет | м2 | 125 | 167,6 |  | 20950 |  |
|  |  | спец клей | счет | кг | 125 | 111,73 |  | 13966 |  |
|  |  | устройство покрытий из керамической плитки : полов | 11-01-024-01 з/п | 100м2 | 2,5 | 1911,56 | 1911,56 | 4779 | 4779 |
|  |  | плитка облицовочная | счет | м2 | 250 | 167,6 |  | 41900 |  |
|  |  | спец клей | счет | кг | 250 | 111,73 |  | 27933 |  |
|  |  | устройство шапки из базальта 72пмхО,4 | 15-01-010-02 | 100м2 | 0,288 | 9036,33 | 5239,3 | 2602 | 1509 |
|  |  | базальт "гладкий" | прайс.850/3,58 | м2 | 28,8 | 237,43 |  | 6838 |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 342935 |  |

|  |  | 2. Фонтан маленький |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разработка грунта траншей экскаватором ем ков. 0,4мЗ с погрузкой на а/с | 1-01-014-3 | ЮООмЗ | 0,088 | 8612,95 | 1509,97 | 758 | 133 |
|  |  | доработка грунта вручную грунт 3 кат. | 1-02-057-3 | ЮОмЗ | 0,08 | 2224,56 | 2224,56 | 178 | 178 |
|  |  | вывозка грунта на 1 км | кат стр. цена | тн | 158 | 3,94 |  | 623 |  |
|  |  | обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозером | 1-01-033-2 | ЮООмЗ | 0,015 | 626,58 | 137,75 | 9 | 2 |
|  |  | устройство балок фундаментных: ж/бетонных | 6-01-034-1 | ЮОмЗ | 0,009 | 118105,68 | 13918,72 | 1063 | 125 |
|  |  | устройство основания под фундаменты: щебеночные | 8-01-002-2 | мЗ | 12 | 309,59 | 11,46 | 3715 | 138 |
|  |  | устройство круглых ж/б стен и днища фонтана из бетона м-300 тол. более 150мм | 6-01-062-2 | ЮОмЗ | 0,3 | 100103,29 | 14046,87 | 30031 | 4214 |
|  |  | добавка "Д-5" водонепроницаемая (0,382тнцем. *4%"д-5"*30м3х1,015) | ООО "ИР СТР Прогресс" 15.03.07 | тн | 0,5 | 8659,22 |  | 4330 |  |
|  |  | арматура д-12 | сцм-2040012 | тн | 0,082 | 6521,07 |  | 535 |  |
|  |  | надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных д-12мм (балок) | сцм 204-0021 | тн | 0,082 | 2365,86 |  | 194 |  |
|  |  | проволока вязальная (на балки) | тива 2 1.04.07 | тн | 0,01 | 10304,5 |  | 103 |  |
|  |  | арматура д- 10 | сцм 204-0021 | тн | 1,845 | 7932,18 |  | 14635 |  |
|  |  | надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных д-10ммГдно) | сцм-204-0048 | тн | 1,845 | 2365,86 |  | 4365 |  |
|  |  | арматура д-8 | сцм-204-0020 | тн | 0,171 | 8106,29 |  | 1386 |  |
|  |  | надбавка к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских д-8мм (дно и стены) | сцм 204-0035 | тн | 0,171 | 1717,97 |  | 294 |  |
|  |  | устройство м/каркаса при оштукатуривании стен | 15-02-037-1з/п | 100м2 | 0,4 | 266,28 | 266,28 | 107 | 107 |
|  |  | сетка под штукатурку | счет | м2 | 40 | 33,52 |  | 1341 |  |
|  |  | дюбеля стальные | ссц 1010136 | кг | 2 | 24,863 |  | 50 |  |
|  |  | улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса : стен | 15-02-036-1 | 100м2 | 0,4 | 6763,62 | 1389,5 | 2705 | 556 |
|  |  | облицовка стен искусственной плиткой | 15-01-016-1 з/п | 100м2 | 0,4 | 1331,8 | 1331,8 | 533 | 533 |
|  |  | плитка облицовочная | счет | м2 | 40 | 167,6 |  | 6704 |  |
|  |  | спец клей | счет | кг | 40 | 111,73 |  | 4469 |  |
|  |  | устройство покрытий из керамической плитки : полов | 11-01-024-01 з/п | 100м2 | 1 | 1911,56 | 1911,56 | 1912 | 1912 |
|  |  | плитка облицовочная | счет | м2 | 100 | 167,6 |  | 16760 |  |

|  |  | спец клей | счет | кг | 100 | 111,73 |  | 11173 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | устройство шапки из базальта 42пмхО,4 | 15-01-010-02 | 100м2 | 0,17 | 9036,33 | 5239,3 | 1536 | 891 |
|  |  | базальт "гладкий" | прайс.850/3,58 | м2 | 17 | 237,43 |  | 4036 |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 113544 |  |
|  |  | 3. С. пивной приямок на 2 фонтана |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка грунта 3 кат экскаватором ем 0,25мЗ в отвал пол трубопроводы и колодец | 1-01-004-6 | ЮООмЗ | 0,И | 6505,42 | 1241,71 | 716 | 137 |
|  |  | доработка грунта вручную грунт 3 кат | 1-02-057-3 | ЮОмЗ | 0,1 | 2224,56 | 2224,56 | 222 | 222 |
|  |  | обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5м бульдозером | 1-01-033-2 | ЮООмЗ | 0,1 | 626,58 | 137,75 | 63 | 14 |
|  |  | устройство ж/бетонного прямоугольного колодца под слив воды с бассейнов | 6-01-062-3 | ЮОмЗ | 0,08 | 102931,68 | 17298,11 | 8235 | 1384 |
|  |  | арматура д-12 | тива 2 1.04.07 | тн | 0,065 | 7958,1 |  | 517 |  |
|  |  | прокладка ст. трубд-100 | 22-01-011-3 | 1000м.п | 0,016 | 8320,14 | 4667,64 | 133 | 75 |
|  |  | то же, д-200 | 22-01-011-6 | ЮООмп | 0,006 | 24649,81 | 7705,1 | 148 | 46 |
|  |  | труба ст. д-108 | тива 2 1.04.07 | п.м | 160 | 75,6 |  | 12096 |  |
|  |  | труба д-2 19 | тива 2 1.04.07 | п.м | 6 | 245,25 |  | 1472 |  |
|  |  | установка задвижек д- 100 | 22-03-006-3 | шт | 2 | 46,76 | 17,78 | 94 | 36 |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 23695 |  |
|  |  | Ограждение фонтанов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | разработка грунта с перемещением до 1 Ом бульдозерами мош 96 кВт . 3 группа грунтов | 1-01-031-1 | ЮООмЗ | 0,02 | 1315,51 | 200,38 | 26 | 4 |
|  |  | при перемещении грунта на каждые последующие Юм добавлять к норме 1-01-031-3 | 1-01-031-11 | ЮООмЗ | 0,02 | 1040,45 | 158,48 | 21 | ^5 3 |
|  |  | разработка грунта 3 кат экскаватором ем 0,25мЗ с погрузкой на а/с | 1-01-014-6 | ЮООмЗ | 0,052 | 10033,36 | 2117,21 | 522 | 110 |
|  |  | доработка груна 2 кат вручную | 1-02-057-2 | ЮОмЗ | 0,052 | 1381,38 | 1381,38 | 72 | 72 |
|  |  | транспортировка грунта на 1 км | кат стр цена | тн | 36 | 3,94 |  | 142 |  |
|  |  | устройство ленточных фундаментов : бетонных | 6-01-001-20 | ЮОмЗ | 1,06 | 74862,98 | 3694,55 | 79355 | 3916 |
|  |  | установка закладных деталей для крепления опалубки | 6-01-015-7 | тн | 0,43 | 12963,68 | 2251 | 5574 | 968 |
|  |  | труба д-51 (122,2п.м) для крепления опалубки | ЭКО"Осетия" | п.м | 122,2 | 14,25 |  | 1741 |  |
|  |  | устройство бетонной подготовки под сидения | 6-01-001-1 | ЮОмЗ | 0,14 | 66929,34 | 1625,61 | 9370 | 228 |

|  |  | уст мойка закладных деталей под сидения | 6-01-015-7 | тн | 0,106 | 12963,68 | 2251 | 1374 | 239 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | груба д- 57 (0,4x65 шт) мод сидения | тива 2 1.04.07 | тн | 0,106 | 8824 |  | 935 |  |
|  |  | монтаж профтрубы 25x40 к закладной трубе д-57, для крепления сидения из доски | 9-03-039-4 | тн | 0,147 | 1468,33 | 1128,57 | 216 | 166 |
|  |  | профтруба 25x40 | тива 2 1.04. 07 | тн | 0,147 | 9298,9 |  | 1367 |  |
|  |  | крепление ч/строганной рейки саморезами к гтрофтрубс | 10-02-041-1 прим | ЮОп.м | 2,4 | 402,86 | 311,21 | 967 | 747 |
|  |  | рейка ч/строганная 140x47 | счет | п.м | 240 | 40 |  | 9600 |  |
|  |  | саморезы | счет | шт | 800 | 1,4 |  | 1120 |  |
|  |  | установка закладных деталей для крепления м/столбов ограждения | 6-01-015-7 | тн | 0,297 | ' 12963,68 | 2251 | 3850 | 669 |
|  |  | труба д-89 (0,6x6 1шт) | тива 2 1.04.07 | тн | 0,297 | 8824 |  | 2621 |  |
|  |  | монтаж м/столбов к закладным деталям | 9-06-014-05 | тн | 1,001 | 3170,39 | 869,25 | 3174 | 870 |
|  |  | труба д-76(2,3х6 1шт) | тива 2 1.04.07 | тн | 1,001 | 8824 |  | 8833 |  |
|  |  | монтаж м/ограждений и чугунных оголовников | 9-06-014-05 | тн | 3,726 | 3170,39 | 869,25 | 11813 | 3239 |
|  |  | [к/ограждение из профтрубы секция 2x2 (вес 56кг)60шт=3,36тн | счет | м2 | 240 | 235,95 |  | 56628 |  |
|  |  | чугунные оголовники "круглые" (вес 6 кг)61шт=0,366тн | счет | шт | 61 | 165,2 |  | 10077 |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 209398 |  |
|  |  | МАФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рытье ям вручную для установки скамеек, грибков и уон , го 3 кат | 1-02-058-3 | ЮОмЗ | 0,025 | 3686,67 | 3686,67 | 92 | 92 |
|  |  | установка деревянного грибка, урн, скамеек , лежаков, раздевалок | 10-01-059-1 прим | 100шт | 0,6 | 2754,01 | 751,46 | 1652 | 451 |
|  |  | бетонирование стоек грибка, урн и скамеек | 6-01-001-1 | ЮОмЗ | 0,025 | 66929,34 | 1625,61 | 1673 | 41 |
|  |  | лежаки | счет | шт | 30 | 1260 |  | 37800 |  |
|  |  | скамейки "овальные" | счет | шт | 10 | 1222,8 |  | 12228 |  |
|  |  | м/раз девал ка | счет | шт | 4 | 3278,4 |  | 13114 |  |
|  |  | деревянный "грибок" | счет | шт | 8 | 3452,3 |  | 27618 |  |
|  |  | урны "ромашка" | счет | шт | 8 | 297,3 |  | 2378 |  |
|  |  | итого |  |  |  |  |  | 96556 |  |

/з

|  |  | ^ 1 |
| --- | --- | --- |
| а. | всего | 791634 50064 * |
| • накладные расходы от ФОТ |  |  |
| < 95% | «1 сб. 1 мех | 1 759 1852 |
| 80% | сб.1 руч. | 1341 1677 |
| 105% | сб. 15 | 7696 7329 |
| 120% | сб.6 | 32 476 27063 |
| 130% | сб. 22 | 203 156 |
| 122% | сб. 8 | 559 458 |
| 90% | сб. 9 | 3 847 4275 |
| 118% | сб.Ю | 1413 1198 |
| 123% | сб.И | 8 229 6690 |
| плановые накопления от ФОТ |  |  |
| 50% | сб.1 мех | 926 1 852 |
| 45% | сб. 1 руч. | 755 1 677 |
| 55% | сб!5 | 4031 7329 |
| 77% | сб. 6 | 20 839 27 063 |
| 89% | сб.22, | 139 156 |
| 80% | сб. 8 | 367 458 |
| 85% | сб9 | 3634 4275 |
| 63% | сбЮ | 755 1 198 |
| 75% | сб.И | 5018 6690 |
| Итого ^ |  | 885621 |
| /9) итого с инд. <С/ ые** | «а* 7/#&уэ7. <Зоо-7* з,58 | 3170523 |
| непредвиденные затраты 2% |  | 63410 |
| итого по смете | •0 / | . 3233933 |

Составил:

Провер

I

Бассейн на набережной р. Терек в районе Чапаевского моста (ПК7)

| №п\п | Наименование работ | Сметная стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | о |
| 1 | Общестроительные работы \>* | 3816041 |
| 2 | Оборудование | 1 823 500 |
|  |  | 524267 |
|  | ВСЕГО: (руб) | 6163 808 |

\

етгн и д*&. м2 -     5о?,п Объем о*сеейн.д мл -     562 5

Время водообмена, час ~     7,0

~    453

йщяость на греза тел«. &5 ~ "    5 50.1

1Ь!Ё»1Ш^^^а5ва

Ценл.

руг.

Стоим ость руб.

Ф6«Л6Н& <.С д.^ьизс^ЗРО/ТД

«д -ф«лбтр5^0и .

<Мрцевы( песо*0.4.

66

-г-ЗйЯ

10СЦ5

170Й

_4010> 36560

Донный блци

10570

«0570

$

10

Лвстнищ

с р. "

т€леххопич*скар шг*мя 2. •'<   4 .^ м: п :;.х^ к ч., (х р\чно]т,

1*

зг

5600

.3430 7000

Й50

420С6

доо

21940

_3430 35000

2450

,-в-Л -Л-

175

7595

16

Монтаж

^..1„-.'_

п

^Е:

Э32500

Итого:

Д5251Х?

34530

151325

Пленка для отделки и гидроизоляции чаши

Периметр, м =	80,0

Площадь зеркала вэды, м2 =	375,0

Площадь поверхности стен и дна, м2 =	507,0

Объем бассейна, мЗ =	562,5

Параметры фильтровальной установки:

Время водообмена, час =	7,0

Скорость фильтрации,мЗ/час/м2 =	45,3

Производительность фильтр, установки, мЗ/час =	80,0

Расчетная мощность нагревателя, кВт =	550,1

Основное оборудование

| №№ 11/П | Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корпус фильтровальной установки о! 900/75 | 4 | 42630 | 170520 |
| 2 | Насос СНазз 20мЗ/ч | 4 | 20475 | 81900 |
| 3 | 6-ти ходовой вентиль | 4 | 10045 | 40180 |
| 4 | Кварцевый песок 0,4... 1,2 мм на 1 фильтр 540 кг , мешок 25 кг | 66 | 560 | 36960 |
| 5 | Донный слив | 1 | 10570 | 10570 |
| 6 | Форсунка донная под пленку (пласт.) | 48М | 875 | 42000 |
| 7 | Скиммер >УК-2600 | 16 | 5600 | 89600 |
| 8 | Форсунка для подключения пылесоса | 4 | 700 | 2800 |
| 9 | Закладная труба 300мм. | 52 | 420 | 21840 |
| 10 | УЗО 1 -фазное | 1 | 3430 | 3430 |
| 11 | Лестница "Стандарт" 4 ступ. | 4 | 7000 | • 28000 |
| 12 | Телескопическая штанга (2.4... 4. 8 м) и щетка для ручного донного пылесоса | 1 | 2450 | 2450 |
| 13 | Шлангс138 мм для ручного донного пылесоса, пог. м | 21 | 175 | 3675 |
| 14 | Комплект хим. реагентов и тестер | 1 | 7595 | 7595 |
| 15 | Комплект труб,фитинговтэлетропроводов и крепёжных элементов | 1 | 332500 | 332500 |
| 16 | Всего |  |  | 874020 |
| 17 | Накладные расходы ( 5%) |  |  | 43680 |
| 18 | Транспортные расходы ( 4%) |  |  | 34930 |
| 19 | Монтаж оборудования ( 18%) |  |  | 157325 |
|  |  |  | Итого: | 1109955 |

Пленка для отделки и гидроизоляции чаши

| ЛУЗ* п п | Наименование материала | Кол-во | Цена. руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Пленки ПВХ5 м2 | 584 | 665.00 | 388360 |
| 2 | Защитное покрытие, м2 | 533 | 105,00 | 55965 |
| 3 | Уголок для крепления пленки 5х5х200см; пог.м | 82 | 490.00 | 40180 |
| 4 | Дюбель для креапения пленки, шт | 610 | 28,00 | 17080 |
| 5 | Уплотнитель швов, л | 6 | 1225,00 | 7350 |
| 6 | Б\тылка для уплотнителя швов, шт | 1 | 210,00 | 210 |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 | Работа по облицовке пленкой (приблизительно) | 1 | 204400 | 204400 |
| ч |  |  | Итого: | 713545 |

ВСЕГО:

ВСЕГ

1823500

руб.

Спецификация оборудования на малый бассейн

| №п/п | Наименование | колич | цена | стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ] | Корпус фильтровальной установки | 2 | 42630 | 85260 |
| 2 | Насос О1азз | 2 | ^0475 | 40950 |
| 3 | Кварцевый песок | 33 | 560 | 18480 |
| 4 | Донный спин | 1 | 5270 | 5270 |
| 5 | Форсунки | 24 | 875 | 21000 |
| 6 | МС-2600 | 8 | 5600 | 44800 |
| 7 | Закладная труба 300мм | [26 | 420 | 10920 |
| 8 | УЗО 1 -фазное | 1 | 3430 | 3430 |
| 9 | Лестница стандарт | 2 | 7000 | 14000 |
| 10 | Телескопическая штанга | 1 | 2450 | 2450 |
| И | Комплект электропроводов, и крепежных элементов | 1 | 166250 | 166250 |
|  | Итого |  |  | 412810 |
|  | Накладные расходы | 5% |  | 20640 |
|  | Транспортные расходы | 4% |  | 16512 |
|  | Монтаж оборудования | 18% |  | 74305 |
|  | Всего |  |  | 524267 |