Средняя Общеобразовательная Школа №1

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  17-2007

(локальная смета)

на  ремонтные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: дефектный акт

Сметная стоимость 210525,8 руб.

- Средства  на оплату труда 5836,47 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Полы (спортзал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 2,75 | 68,80 | 68,80 |  |  | 189,20 | 189,20 |  |  | 7,67 21,0925 |  |
| 2 | ТЕРр57-02-9 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 2,75 | 361,96 | 343,55 | 18,41 10,33 |  | 995,39 | 944,76 | 50,63 28,41 |  | 38,3 105,325 | 0,86 2,365 |
| 3 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,68 | 33,82 | 33,82 |  |  | 23,00 | 23,00 |  |  | 3,77 2,5636 |  |
| 4 | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг | 100 м2 пола | 2,75 | 4807,16 | 438,51 | 49,48 1,62 | 4319,17 | 13219,69 | 1205,90 | 136,07 4,46 | 11877,72 | 44,7 122,925 | 0,62 1,705 |
| 5 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 2,75 | 9666,73 | 654,43 | 104,63 9,13 | 8907,67 | 26583,51 | 1799,68 | 287,73 25,11 | 24496,10 | 66,71 183,4525 | 1,86 5,115 |
| 6 | ТЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,75 | 870,58 | 241,00 | 3,18 0,12 | 626,40 | 2394,10 | 662,75 | 8,75 0,33 | 1722,60 | 23,98 65,945 | 0,05 0,1375 |
| 7 | ТЕР13-03-001-01 | Огрунтовка деревянного пола битумной грунтовкой (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,75 | 234,27 | 89,75 | 8,93 0,12 | 135,59 | 644,24 | 246,81 | 24,56 0,33 | 372,87 | 7,43 20,4325 | 0,02 0,055 |
| 8 | ТЕР13-03-001-02 | Огрунтовка деревянного пола битумной грунтовкой (последующий слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,75 | 180,22 | 89,75 | 8,93 0,12 | 81,54 | 495,61 | 246,81 | 24,56 0,33 | 224,24 | 7,43 20,4325 | 0,02 0,055 |
| 9 | ТЕР11-01-039-1 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,68 | 530,20 | 75,05 | 5,92 | 449,23 | 360,54 | 51,03 | 4,03 | 305,48 | 7,65 5,202 | 0,08 0,0544 |
| Раздел 2. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр58-07-01 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя | 100 м2 покрытий | 1,8 | 2399,73 | 224,62 | 29,32 1,80 | 2145,79 | 4319,51 | 404,32 | 52,78 3,24 | 3862,41 | 22,35 40,23 | 0,25 0,45 |
| 11 | СЦМ-101-0852 | Вычетается из расценки 58-07-1 Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б | м2 | -207 | 7,78 |  |  | 7,78 | -1610,46 |  |  | -1610,46 |  |  |
| 12 | СЦМ-101-0861 | Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0 | м2 | 207 | 9,64 |  |  | 9,64 | 1995,48 |  |  | 1995,48 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 49609,81 | 5774,26 | 589,11 62,21 | 43246,44 | 587,60 | 9,94 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4356,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3686,66 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1-3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1207,59 | 1156,96 | 50,63 28,41 |  | 128,98 | 2,36 |
| Накладные расходы 80%*0,7 ФОТ (от 1 185,37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,81 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 68%*0,9 ФОТ (от 1 185,37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 725,45 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 2596,85 |  |  |  | 128,98 | 2,36 |
| Полы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 4-5, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40163,74 | 3056,61 | 427,83 29,57 | 36679,30 | 311,58 | 6,87 |
| Накладные расходы 123%*0,7 ФОТ (от 3 086,18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2657,20 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75%*0,9 ФОТ (от 3 086,18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2083,17 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 44904,11 |  |  |  | 311,58 | 6,87 |
| Отделочные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2394,10 | 662,75 | 8,75 0,33 | 1722,60 | 65,94 | 0,14 |
| Накладные расходы 105%*0,7 ФОТ (от 663,08) |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,36 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55%*0,9 ФОТ (от 663,08) |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,22 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 3209,68 |  |  |  | 65,94 | 0,14 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 7-8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1139,85 | 493,62 | 49,12 0,66 | 597,11 | 40,86 | 0,11 |
| Накладные расходы 90%*0,7 ФОТ (от 494,28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,40 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*0,9 ФОТ (от 494,28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,40 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 1762,65 |  |  |  | 40,86 | 0,11 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 10-12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4704,53 | 404,32 | 52,78 3,24 | 4247,43 | 40,23 | 0,45 |
| Накладные расходы 83%*0,7 ФОТ (от 407,56) |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,79 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65%*0,9 ФОТ (от 407,56) |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,42 |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 5179,74 |  |  |  | 40,23 | 0,45 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 57653,03 |  |  |  | 587,60 | 9,94 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 43246,44 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,11 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5836,47 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4356,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3686,66 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 1153,06 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 58806,09 |  |  |  |  |  |
| В ценах 1 квартала 2007 58 806,09 * 3,58 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210525,80 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 210525,80 |  |  |  | 587,60 | 9,94 |

## Составил                                                      Балбашов А.Ю.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил                                                    Кучиев Т.Ю.

должность, подпись( инициалы, фамилия)