УТВЕРЖДАЮ

Начальник УДСБиО

АМС г. Владикавказ

____________________ Э.Б. Гадиев

Смету в сумме: Триста шесть тысяч восемьсот пять рублей

СМЕТА

На «Благоустройство вазы и цветника у дома правительства г.Владикавказ на 2010г.»

Смета составлена  в ценах января 2000г.

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Общая стоимость | В том числе |  |  | Общая стоимость | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п | Эк. Маш./ з/п мех. | Т/з осн./ Т/з мех |  | Осн. з/п | Эк. Маш./ з/п мех. | Т/з осн./ Т/з мех. |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТЕР 1 -02-0586 | Приготовление смеси для ваз | 100м3 грунта | 0,06 | 1381,38 | 1381,38 |  | 154 | 83 | 83 |  | 9,24 |  |
| 2. | СЦМ-414-0473 | Перегной | м3 | 5 | 150,57 |  |  |  | 753 |  |  |  | 753 |
| 3. | СЦМ-414-0476 | Солома рассыпная | м3 | 1 | 198,61 |  |  |  | 199 |  |  |  | 199 |
| 4. | ТЕР 1-02-061-2 | Набивка смесью ваз | 100м3 грунта | 0,06 | 835,92 | 835,92 |  | 97,2 | 50 | 50 |  | 5,83 |  |
| 5. | Прайс-лист | Спицы | шт. | 6750 | 0,31 |  |  |  | 2093 |  |  |  | 2093 |
| 6. | ТЕР47-01-001-4 | Очистка участка от мусора | 100м3 | 3,36 | 35,07 | 35,07 |  | 3,91 | 118 | 118 |  | 13,14 |  |
| 7. | ТЕР47-01-049-1 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | 100м3 цветников | 1,18 | 3377,90 | 425,90 |  |  | 3985,92 | 502,56 |  |  | 3483,36 |
| 8. | ТЕР47-01-050-1 | Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6тыс.шт. цветов | 100м3 цветников | 1,18 | 2909,95 | 1483,69 | 1022,15 | 128,16 | 3433,74 | 1750,75 | 1206,14 | 151,23 | 476,85 |
| 9. | ТЕР47-01-050-2 | На каждые 1000шт. высаживаемых цветов добавлять или исключать к норме 47-01-050-1 | 100м3 цветников | 16,99 | 88,87 | 66,32 |  |  | 1509,90 | 1126,78 |  |  | 383,12 |
| 10. | Прайс-лист | Ковровые горшечные растения | шт. | 16320 | 1-56,6 |  |  |  | 25557,12 |  |  |  | 25557,12 |
| 11. |  | Погрузка мусора и негодного грунта в автомобили | т | 33 | 32,93 | 4,15 | 28,78 |  | 1086,69 | 136,95 | 949,74 |  |  |
| 12. | TЕР47-01-070-1 | Уход за цветниками из многолетников | 100м2 цветников и газонов | 0,36,4 | 1667,49 | 850,39 | 766,92 | 96,16 | 606,97 | 309,54 | 279,16 | 35,0 | 18,27 |
| 13. | ССЦ01/2006г.т 2,8 | Транспортировка на 125км | т | 2,1 | 92,88 |  | 92,88 |  | 195 |  | 195 |  |  |
| 14. | ССЦ01/2006г.т 2,11 | Погрузка рассады | т | 2,1 | 12,90 | 9,03 | 3,87 |  | 27 | 19 | 8 |  |  |
| 15. | ССЦ01/2006г.т 2,11 | Разгрузка | т | 2,1 | 12,30 | 8,61 | 3,69 |  | 26 | 18 | 8 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 38888,34 | 4114,58 | 2646,04 | 214,44 | 32963,72 |

| Заработная плата | 4114,58 | 1 | 4115 |
| --- | --- | --- | --- |
| Машины и механизмы | 2646,04 | 1 | 2646 |
| Материалы | 32963,72 | 1 | 32964 |
| ИТОГО |  |  | 39725 |
| - Накладные расходы | (4114,58+214,44)xl,15 | 1,15 | 4978 |
| - Сметная прибыль | (4114,58+214,44)x0,9 | 0,9 | 3896 |
| ИТОГО |  |  | 48599 |
| Переход в текущие цены | 48599х5,35 |  | 260005 |
| НДС 18% | 260005х0,18 |  | 46800 |
| Всего |  |  | 306805 |

Составил: 						Т. Ржевская

Проверил: 						 В. Караев