/Ч./Ч.

СОГЛАСО

Л/ЧС

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АМС

Благоустройство Набережной р. Терек- Третья Очередь

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 16-07

(локальная смета)

на благоустройство

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Объемы работ

Сметная стоимость	4 760 440 руб.

Средства на оплату труда	34278,6 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2007 г.

| № пп |  | Обоснование |  | Наименование . | Ед. изм. |  | Кол. на ед./ всего | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед. |  | Т/з осн. раб. Всего |  | Т/з мех. наед. |  | Т/з мех. Всею |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В юм числе |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш |  | 3/пМсх |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  | 3/пМех |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |
| Раздел 1 . Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ТЕР01-01-031-02 |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л. с.), 2 группа грунтов | ЮООмЗ грунта |  | 0,82 | 1 195,92 |  | 1 ¦95>)2 |  | 182,16 |  | 980,65 |  |  | 980,65 |  | 149,37 |  |  |  |  |  | 11 |  | 9,02 |
| 2 : _ |  | ТЕР01-01-031-10 |  | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к : НОрМс У1~чЛ~1М 1-^ ¦~~~— —— ™— ~-~™"—~" "••"•"" • ¦ ~~-~—— -;..->.— ......ч.- ..,......, ..~-»..1 | ЮООмЗ грунта [ "-— • '— — - — Ч |  | 0,82 | 1004,57 |  | 1004,57 |  | 153,01 |  | 823,75 |  |  | 823,75 |  | 125,47 |  |  |  |  |  | 9,24 |  | 7,5768 |
| • |  | 01 |  | мощностью: 59 (НО) кВт (л. с.) | с ил ни ипон • стгллтлг |  | I 1 ! 1 |  |  | -0,4-х ; |  | Г .". ""'' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • • |
|  |  |  |  |  | поверхнос 1 --г «-< бульдозера |  |  |  |  | ' |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *тачшмаи**дго | у и»""", ' ' ^ЩДц^ |  |  |  | V |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | ТЕР01-01-014- |  | Разработка грунта с погрузкой на |  | 1000 мЗ |  | 1,2 |  | 10033,36 |  | 391,27 |  | 9630,88 |  | 1725,94 |  | 12040,03 |  | 469,52 |  | 11557,06 |  | 2071,13 |  | 43,62 |  | 52,344 |  | 125.48 |  | 150.576 |  |
|  |  | 06 |  | автомобили-самосвалы |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | экскаваторами с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | вместимостью 0.25 мЗ. группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | грунтов: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Каталог |  | Перевозка грунта на 1 км |  | т |  | 2160 |  | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  | 8514,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 |  | 820,8 |  |
|  |  | "Стройцена" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ТЕР01-01-016- |  | Работа на отваче. группа грунтовО: 2- |  | ЮООмЗ |  | 1,2 |  | 410,29 |  | 32,74 |  | 368,59 |  | 65,74 |  | 492,35 |  | 39,29 |  | 442,3 1 |  | 78,89 |  | 3,65 |  | 4,38 |  | 4,05 |  | 4,86 |  |
|  |  | 02 |  | 3 |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ТЕ РО 1-02-055- |  | Разработка грунта вручную с |  | ЮОмЗ |  | 0,5 |  | 1821,96 |  | 1821,96 |  |  |  |  |  | 910,98 |  | 910,98 |  |  |  |  |  | 189 |  | 94,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  | креплениями в траншеях шириной |  | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до 2 м. глубиной до 2 м, группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | грунтов: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ТЕР27-04-001- |  | Устройство подстилающих и |  | ЮОмЗ |  | 0,22 |  | 2444,5 1 |  | 144,78 |  | 2288,58 |  | 213,04 |  | 537,79 |  | 31,85 |  | 503,49 |  | 46,87 |  | 15,72 |  | 3,4584 |  | 13,88 |  | 3,0536 |  |
|  |  | 01 |  | выравнивающих слоев оснований: из |  | материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | песка (без стоимости) |  | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (в плотном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | теле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ТЕР27-04-006- |  | Устройство оснований толщиной 15 |  | 1000 м2 |  | 6,45 |  | 58224,94 |  | 346,68 |  | 4790,14 |  | 668,35 |  | 375550,86 |  | 2236,09 |  | 30896,4 |  | 4310,86 |  | 36,96 |  | 238,392 |  | 41,95 |  | 270,5775 |  |
|  |  | 01 |  | см из щебня фракции 40-70 мм (при |  | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | укатке каменных материалов с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | пределом прочности на сжатие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | свыше 68.6 (700) до 98.1 (1000) МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (кгс/см2)): однослойных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ТЕР27-02-010- |  | Установка бортовых камней |  | 100м |  | 15,15 |  | 5008,01 |  | 739,5 |  | 86,94 |  | 10,56 |  | 75871,35 |  | 11203,43 |  | 1317,14 |  | 159,98 |  | 76,08 |  | 1152,612 |  | 0,72 |  | 10,908 |  |
|  |  | 02 |  | бетонных: при других видах |  | бортового |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | покрытий |  | камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | СЦМ-403- |  | Камни бортовые бетонные, марка |  | мЗ |  | 30,3 |  | 1884,74 |  |  |  |  |  |  |  | 57107,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0051 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ТЕР27-06-020- |  | Устройство покрытия толщиной 4 |  | 1000м2 |  | 5,981 |  | 3244,82 |  | 423,6 |  | 2566 |  | 320,91 |  | 19407,27 |  | 2533,55 |  | 15347,25 |  | 1919,36 |  | 38,3 |  | 229,0723 |  | 19,12 |  | 114,3567 |  |
|  |  | 03 |  | см из горячих асфальтобетонных |  | покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | глтесей плотных кпхттиг^ег.иимистых |  |  |  | ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 |  |  |  |  |  | . 1 |  |  |  |  |  |  |  | ! ! ¦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |
| \ ¦типа а ь, плотность каменных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | материалов: 2.5-2,9 т/мЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 I |  |  |  |  |  |  |  |
| ! |  |  |  |  |  |  |  | • |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | ¦ ¦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 з ¦ ^ Д1У1-41 0- ¦ ^меси асфальтооетонные дорожные, |  |  |  |  |  | т |  | 572,97 |  | 370,16 |  |  |  |  |  |  |  | 212090,36 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ! 000 1 ! аэродромные и асфальтобетон |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  |  |  |  | ! ' |  |  |  |  |  | ! ! |  |  |  |  |  | : ! |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ ^™г^тттто т, ^тттттто ттпст тттт^гтт/>г.г» 1 II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-101-1554 |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-40/60 первый сорт |  | т |  | 0,0645 |  | 2044,78 |  |  |  |  |  |  |  | 131,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | ТЕР27-06-021- | При изменении толщины покрытия | 1000м2 | 23.924 | 3,75 | 1 | 2,75 |  | 89.72 | 23,92 | 65,8 |  | 0,09 | 2,1532 |  |  |  |
|  | 02 | на 0,5 см добавлять или исключать: | покрытия |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | к норме 27-06-020-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-410- | Смеси асфальтобетонные дорожные. | т | 306.2272 | 370,16 |  |  |  | 113353.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0001 | аэродромные и асфальтобетон |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (горячие и теплые для плотного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | асфальтобетона мелко и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | крупнозернистые, песчаные), марка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I. тип А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-101- | Битумы нефтяные дорожные марки | т | 0,03588 | 2044,78 |  |  |  | 73,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1554 | БНД-40/60 первый сорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР27-04-001- | Расклинцовка основания отсевом | ЮОмЗ | 1,67 | 2444,5 1 | 144,78 | 2288,58 | 213,04 | 4082,33 | 241,78 | 3821,93 | 355,78 | 15,72 | 26,2524 |  | 13,88 | 23,1796 |
|  | 01 |  | материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (в плотном |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | теле) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-408- | Материалы из отсевов дробления | мЗ | 167 | 125,81 |  |  |  | 21010,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0076 | осадочных горных пород для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ II класса, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фракция до 40 мм, марка 300.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР01-01-014- | Разработка грунта с погрузкой на | ЮООмЗ | 1,37 | 10033,36 | 391,27 | 9630,88 | 1725.94 | 13745,7 | 536,04 | 13194,31 | 2364,54 | 43,62 | 59,7594 |  | 125,48 | 171,9076 |
|  | 06 | автомобили-самосвалы | грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | экскаваторами с ковшом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вместимостью 0,25 мЗ, группа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | грунтов: 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Каталог | Перевозка балласта | т | 2466 | 9,62 |  |  |  | 23722,92 |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 937,08 |
|  | "Стройцена" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-04-001- | Устройство подстилающих и | ЮОмЗ | 13,7 | 2554,64 | 144,78 | 2394,25 | 226.07 | 34998,57 | 1983,49 | 32801,23 | 3097,16 | 15,72 | 215.364 |  | 14,81 | 202,897 |
|  | 02 | выравнивающих слоев оснований: из | материала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | песчано-гравийной смеси, дресвы | основания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ! |  |  | (ъ ПГТОТТТГ5М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¦ теле) ¦ 1 II ! ! 1 ! ! 11 11! ! 1 1 1 ! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ! I ! |  |
| Итого прямые :?й'фа.тм по смете в ценах 2001 г. V7^58V 46! 20209 v и \ \ \ Х(п! 14691 vi (Накладные расходы 1 4о/4/л»¦ 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ |  | >:078 29 | 1 ^727 л5 • • |  |
| Сметная прибыль ' .нлиу-УоК! • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ; ; |  |

| Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 68850,58 |  |  |  |  | 116,48 |  | 2102,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | 2049,7 |  |  |  |  | 94,5 |  |  |
| Автомобильные дороги | 981006,24 |  |  |  |  | 1867,3 |  | 624,97 |
| Итого | 1051906,52 |  |  |  |  | 2078,29 |  | 2727,55 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 7 ¦ 8 ¦ 9 | 10 | И | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы | 843574,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 111805 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 34901,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 46247.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 30069.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 21038,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 1072944,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| В текущих ценах с к-3.76 1 072 944,65 * 3.76 | 4034271,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 726168,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 4760440,82 |  |  |  |  | 2078,29 |  | 2727,55 |

Составил Проверил

МамиевО.Х.

.ю.