- Приложение № 1

Утверждаю:

Начальник Управления по

строительству АМС г Владикавказа

_______________________ Цгоев К.Д.

- Техническое задание на состав проектной документации

- Разработать концепцию тематического парка аттракционов на территории

5,7 Га (приложение №1) и подготовить к ней пояснительную записку с подробным описанием концепции

- Подготовить визуализацию парка в соответствии с концепцией

- Согласовать концепцию с заказчиком

- Подготовить и согласовать спецификацию аттракционного и сопутствующего оборудования (с указанием характеристик)

- Выполнить привязку аттракционов и сопутствующих элементов.

- Разработка генплана, включая:

- Генеральный план участка

- Вертикальную планировку

- План расстановки оборудования

- План декораций и дизайн

- План освещения

- План шинопроводного оборудования (подвод питания к аттракционам)

- План аудио-видео оборудования

- Чертежи индивидуальных изделий, оборудования, стоек и т.п.

- План локальной слаботочной сети (для использования карт оплаты).

- Благоустройство территории парка:

- Мощение пешеходных дорожек

- Обустройство малых архитектурных форм

- Озеленение территории

- План информационных таблиц и указателей, план расстановки рекламных средств.

- Приложение № 2

Утверждаю:

Начальник Управления по

строительству АМС г Владикавказа

_______________________ Цгоев К.Д.

- График выполнения работ

- по выполнению проектных работ

1. Этап – 30 рабочих дней

- описание парка,

- визуализация парка,

- привязка аттракционов и сопутствующих элементов,

- спецификация оборудования (с указанием характеристик).

2. Этап – 50 рабочих дней

- Вертикальную планировку

- План расстановки оборудования

- План и схемы декораций.

- План осветительного оборудования

- План шинопроводного оборудования (подвод питания к аттракционам)

- План аудио-видео оборудования.

- План информационных таблиц и указателей, план расстановки рекламных средств.

- Чертежи индивидуальных изделий, оборудования, стоек и т.п.

- План локальной слаботочной сети (для использования карт оплаты).

- Благоустройство территории парка.