Утверждаю:                                           Начальник УпС

АМС г. Владикавказа

Цгоев К.Дз.

Календарный график производства работ по объекту: «Ремонт муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №15»

(ремонт кровли)

| № п/п | Виды работ | 2010г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Демонтаж Устройство стропильной системы Устройство обрешетки Устройство желобов Монтаж кровли из профилированного листа Устройство коньков, снегозадержателей, мелких покрытий из оцинкованной стали Установка водосточных труб Прочие работы | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил: Главный специалист                                            Зипунников С.С.

УпС АМС г. Владикавказа

Проверил: Главный  инженер                                                 Дзарданов В.Ю.

УпС АМС г. Владикавказа