"Утверждаю"

&7/    jfpT&i KW

ССМЕТА №81

Ремонт покрытия вокруг фонтана на площади Победы г.Владикавказ

| № пп | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | В т.ч. |  |  | Всего: | В т.ч. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. з/п. | Эк. Маш. | з/п |  | Осн. з/п | Эк. Маш. | з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | ТЕР 27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 100м2 | 0,222 | 5184,19 | 255,05 | 302,37 | 44,84 | 1150,89 | 56,62 | 67,13 | 9,95 |
|  | ТЕР 27-07-002-02 | При измен, толщины оснований на каждый 1 см добавлять или искл. к норме 27-07-002-1 10 см | 100м2 | -0,44 | 413,35 | 5,25 | 9,62 | 1,16 | -181,87 | -2,31 | -4,23 | -0,51 |
|  | ТЕР27-03-008-4 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100м3 | 0,02 | 9669,39 | 1717,09 | 7952,3 | 538,2 | 193,39 | 34,34 | 159,05 | 10,76 |
|  | ТЕРр 68-14-01 | Разборка бортовых камней на: бетонном основании / | 100м | 0,514 | 2786,20 | 676,46 | 2109,74 | 108,76 | 1432,11 | 347,7 | 1084,41 | 55,9 |
|  | ТЕР27-02-010-01 | Установка поребрика бетонных: при цементобетонных покрытиях | 100м | 0,514 | 3092,66 | 739,50 | 86,94 | 10,56 | 1589,63 | 380,1 | 44,69 | 5,43 |
|  | Калькуляция | Стоимость поребрика | м | 51 4 | 107,16 |  |  |  | 5508,02 |  |  |  |
|  | ТЕР27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100м2 | 0,2974 | 2621,79 | 397,71 | 159,96 | 6,48 | 779,72 | 118,28 | 47,57 | 1,93 |
|  | СЦМ-403-0106 | Плиты бетонные для тротуаров | м2 | 29,74 | 120,64 |  |  |  | 3587,83 |  |  |  |
|  | ТЕР 11-01-031-04 | Устройство покрытий из базальтовых плит | 100м2 | 0,222 | 5851,45 | 3639,51 | 254,46 | 56,13 | 1299,02 | 807,97 | 56,49 | 12,46 |
|  | Счет | Плиты базальтовые | м2 | 22,2 | 214,29 |  |  |  | 4757,24 |  |  |  |
|  | ССЦ - 3/2008Г. | Транспортировка строительного мусора | тн | 7 | 15,48 |  |  |  | 108,36 |  |  |  |
|  | ТЕР 46-03-001-01 | Сверление отверстий | 100 шт | 4 | 2106,29 | 203,1 | 627,06 | 222,38 | 8425,16 | 812,4 | 2508,24 | 889,52 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 28649,5 | 2555,1 | 3963,35 | 985,44 |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3540,54 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3028,95 |  |  |  |
| 142%ФОТ(1018,19)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012,08 |  |  |  |
| 123%ФОТ(820,43)*0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 706,39 |  |  |  |

.летная прибыль

| 95%ФОТ(1018,19)*0,9 | 870,55 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75% ФОТ (820,43)*0,9 | 553,79 |  |  |  |
| 70%фОТ(1701,92)*0,9 | 1072,21 |  |  |  |
| Итого | 34175 |  |  |  |
| Всего с К = 4,2 | 143535 |  |  |  |

Составил:

ш

Проверил: