Утверждаю:

Начальник УДСБ и О АМС г. Владикавказа

Гадиев Э.Б.

«_________»____________________2009 г.

Устройство дворовой площадки по ул. Ватутина СОШ №50

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02

(локальная смета)

на Монтаж  малых архитектурных форм

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 194 969,00 руб.

- Средства  на оплату труда 2982 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01. 2000_ г.

С пересчетом на 2 кв.2009 г.

## Составил Степина Г.П.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил Черноглазова С.В.

должность, подпись( инициалы, фамилия)

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МФ-1-42 ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; ЗПМ*20,31; МАТ*21,75; ТЗ*18,85; ТЗМ*20,31 | Футбольные ворота-строительные работы Обоснования коэф-в: Перевод в цены 2000г (ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; МАТ*21,75) | шт | 2 | 1430,55 | 220,55 | 20,72 7,31 | 2861 | 441 | 41 15 |  |  |
| 2 | МФ-1-42 ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; ЗПМ*20,31; МАТ*21,75; ТЗ*18,85; ТЗМ*20,31 | Металлоконструкции футбольных ворот Обоснования коэф-в: Перевод в цены 2000 г (ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; МАТ*21,75) | шт | 2 | 995,95 | 99,34 | 2,03 0,61 | 1992 | 199 | 4 1 |  |  |
| 3 | МФ-1-581 ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; ЗПМ*20,31; МАТ*21,75; ТЗ*18,85; ТЗМ*20,31 | Стойка баскетбольная с щитком- строительные работы Обоснования коэф-в: Перевод в цены 2000 г (ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; МАТ*21,75) | шт | 2 | 2535,97 | 179,26 | 41,64 12,19 | 5072 | 359 | 83 24 |  |  |
| 4 | МФ-1-581 ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; ЗПМ*20,31; МАТ*21,75; ТЗ*18,85; ТЗМ*20,31 | Стойка баскетбольная с щитком- металлоконструкции Обоснования коэф-в: Перевод в цены 2000 г (ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; МАТ*21,75) | шт | 2 | 1670,56 | 167,01 | 3,45 1,22 | 3341 | 334 | 7 2 |  |  |
| 5 | МФ-1-582 ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; ЗПМ*20,31; МАТ*21,75; ТЗ*18,85; ТЗМ*20,31 | Волейбольная стойка с сеткой- строительные работы Обоснования коэф-в: Перевод в цены 2000 г (ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; МАТ*21,75) | комп. | 1 | 3488,53 | 192,27 | 75,96 22,95 | 3489 | 192 | 76 23 |  |  |
| 6 | МФ-1-582 ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; ЗПМ*20,31; МАТ*21,75; ТЗ*18,85; ТЗМ*20,31 | Волейбольная стойка с сеткой-металлоконструкции Обоснования коэф-в: Перевод в цены 2000 г (ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; МАТ*21,75) | комп. | 1 | 1460,69 | 145,90 | 3,05 1,02 | 1461 | 146 | 3 1 |  |  |
| 7 | МФ-1-482 ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; ЗПМ*20,31; МАТ*21,75; ТЗ*18,85; ТЗМ*20,31 | Скамейка Обоснования коэф-в: Перевод в цены 2000 г (ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; МАТ*21,75) | шт | 6 | 1132,30 | 155,51 | 12,39 3,66 | 6794 | 933 | 74 22 |  |  |
| 8 | МФ-1-621 ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; ЗПМ*20,31; МАТ*21,75; ТЗ*18,85; ТЗМ*20,31 | Урна Обоснования коэф-в: Перевод в цены 2000 г (ОЗП*18,85; ЭМ*20,31; МАТ*21,75) | шт | 4 | 234,51 | 71,06 | 4,67 1,42 | 938 | 284 | 19 6 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 25948 | 2888 | 307 94 |  |  |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 19154 | 2209 | 293 90 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 19154 | 2209 | 293 90 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 16650 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 293 |  | 293 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2299 | 2209 | 90 |  |  |
| Накладные расходы 104,00% ФОТ (от 2 299,00) |  |  |  |  |  |  |  | 2391 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 2 299,00) |  |  |  |  |  |  |  | 1379 |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  | 22924 |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 6794 | 679 | 14 4 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 6794 | 679 | 14 4 |  |  |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  | 6101 |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 14 |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 683 | 679 | 4 |  |  |
| Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 683,00) |  |  |  |  |  |  |  | 615 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 683,00) |  |  |  |  |  |  |  | 581 |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  | 7989 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  | 25948 | 2888 | 307 94 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 3006 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 1960 |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 30914 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  | 618 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 31532 |  |  |  |  |
| Перевод на 2 кв.2009 г. (31532,00 х 5,24) |  |  |  |  |  |  |  | 165228 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 29741 |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  | 194969 |  |  |  |  |