Утверждаю:

Начальник УДСБ и О

«____»______Э.Б.Гадиев

Капитальный ремонт дорожного покрытия г.Владикавказа

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на ул. А. Кесаева (от ул. Владикавказской до ул. Весенней)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость 7036,949 тыс.руб.

- Средства  на оплату труда 409,95 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

С пересчетом в цены на 3 кв.2010 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-013-16 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 4 | 1000 м3 грунта | 0,31 | 6927,28 | 190,01 | 6730,77 968,61 | 2147 | 59 | 2087 300 | 24,36 7,55 | 70,65 21,9 |
| 2 | ФЕР01-02-057-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,36 | 2321,28 | 2321,28 |  | 836 | 836 |  | 297,6 107,14 |  |
| 3 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,18 | 1934,40 | 1934,40 |  | 348 | 348 |  | 248 44,64 |  |
| 4 | ФСЦП310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 8 км; нормативное время пробега 0,875 час; класс груза 1 | 1 тонна | 655 | 8,66 |  | 8,66 | 5672 |  | 5672 |  |  |
| 5 | ФЕР27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя: 10 см | 100 м2 | 42 | 1792,62 | 49,56 | 1730,13 87,87 | 75290 | 2082 | 72665 3691 | 5,81 244,02 | 6,06 254,52 |
| 6 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,14 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 464,51 | 872 | 209 | 663 65 | 179,8 25,17 | 45,63 6,39 |
| 7 | ФСЦП310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 8 км; нормативное время пробега 0,875 час; класс груза 1 | 1 тонна | 529 | 8,66 |  | 8,66 | 4581 |  | 4581 |  |  |
| 8 | ФЕРр66-22-1 | Поднятие горловин колодцев без замены люков 294,73 = 864,25 - 1 x 569,52 | 1 люк | 4 | 294,73 | 38,64 | 8,72 | 1179 | 155 | 35 | 4,53 18,12 |  |
| 9 | ФЕРр66-22-1 | Поднятие ливнеприемников 294,73 = 864,25 - 1 x 569,52 | 1 люк | 14 | 294,73 | 38,64 | 8,72 | 4126 | 541 | 122 | 4,53 63,42 |  |
| 10 | ФЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 2,3 | 27015,34 | 304,66 | 5220,48 658,44 | 62135 | 701 | 12007 1514 | 37,29 85,77 | 49,92 114,82 |
| 11 | ФЕР27-04-005-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 1000 м2 основания | -2,3 | 7681,05 |  | 1192,05 150,75 | -17666 |  | -2742 -347 |  | 12,55 -28,86 |
| 12 | ФЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных-из отсева | 1000 м2 основания | 2,7 | 27015,34 | 304,66 | 5220,48 658,44 | 72941 | 823 | 14095 1778 | 37,29 100,68 | 49,92 134,78 |
| 13 | ФСЦМ-408-0006 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм | м3 | -40,5 | 130,00 |  |  | -5265 |  |  |  |  |
| 14 | ФСЦМ-408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | -510,3 | 103,00 |  |  | -52561 |  |  |  |  |
| 15 | ФСЦМ-408-0005 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5 (3)-10 мм (расход на 5 см) | м3 | 210,6 | 139,40 |  |  | 29358 |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-04-005-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 238,41 = 1 536,21 - 12,6 x 103,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 1000 м2 основания | -2,7 | 2384,10 |  | 2384,10 301,50 | -6437 |  | -6437 -814 |  | 25,1 -67,77 |
| 17 | ФЕР27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 3,24 | 51432,00 | 212,48 | 2656,80 296,92 | 166640 | 688 | 8608 962 | 21,77 70,53 | 21,5 69,66 |
| 18 | ФЕР27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 8,4 | 54732,40 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 459752 | 3095 | 20044 2205 | 38,3 321,72 | 19,08 160,27 |
| 19 | ФЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 1000 м2 покрытия | 8,4 | 25943,56 | 3,48 | 12,40 | 217926 | 29 | 104 | 0,36 3,02 |  |
| 20 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 12 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 9,18 | 52960 | 7724 | 956 110 | 76,08 912,96 | 0,68 8,16 |
| 21 | ФССЦ-403-8022 | Камни бортовые: БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 120 | 76,34 |  |  | 9161 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Тротуар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,12 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 464,51 | 747 | 179 | 568 56 | 179,8 21,58 | 45,63 5,48 |
| 23 | ФЕР01-02-057-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,17 | 2321,28 | 2321,28 |  | 395 | 395 |  | 297,6 50,59 |  |
| 24 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3-погрузка | 100 м3 грунта | 0,29 | 1934,40 | 1934,40 |  | 561 | 561 |  | 248 71,92 |  |
| 25 | ФСЦП310-3008-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 8 км; нормативное время пробега 0,875 час; класс груза 1 | 1 тонна | 54 | 8,66 |  | 8,66 | 468 |  | 468 |  |  |
| 26 | ФЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из отсева | 100 м2 дорожек и тротуаров | 12,24 | 3037,68 | 221,99 | 273,89 35,00 | 37181 | 2717 | 3352 428 | 26,24 321,18 | 3,17 38,8 |
| 27 | ФЕР27-07-002-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) | 100 м2 дорожек и тротуаров | -12,24 | 1625,89 | 31,99 | 63,00 7,07 | -19901 | -392 | -771 -87 | 3,78 -46,27 | 0,7 -8,57 |
| 28 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 24 | 3566,51 | 140,46 | 57,68 0,57 | 85596 | 3371 | 1384 14 | 15,12 362,88 | 0,05 1,2 |
| 29 | ФЕР27-07-001-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 покрытия | 24 | 2323,88 | 86,20 | 33,60 | 55773 | 2069 | 806 | 9,28 222,72 |  |
| 30 | ФЕР47-01-046-03 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом | 100 м2 | 12 | 2263,61 | 278,54 | 6,57 0,95 | 27163 | 3342 | 79 11 | 35,08 420,96 | 0,07 0,84 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 1271978 | 29532 | 138346 9886 | 3430,3 | 711,62 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 53336 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 30553 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  | 2641 |  |  | 7,55 | 21,9 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 4671 |  |  | 274,29 |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  | 10721 |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 1297720 |  |  | 2645,96 | 688,88 |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 6530 |  |  | 81,54 |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 33584 |  |  | 420,96 | 0,84 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1355867 |  |  | 3430,3 | 711,62 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 1104100 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 138346 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 39418 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 53336 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 30553 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1355867 |  |  | 3430,3 | 711,62 |
| Итого с к- 5,19 на 3 кв.2010 г. |  |  |  |  |  |  |  | 7036949 |  |  |  |  |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)